REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARIJA BISTRICA

KLASA: 400-01/24-01/1

URBROJ: 2140-22-02-26-38

Marija Bistrica, 26. svibnja 2026. godine

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2025. GODINU

Temeljem članka 89. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 55. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23), Načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za 2025. godinu.

Godišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marija Bistrica sadrži propisane dijelove iz članka 4. Pravilnika, i to:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

- Obrazloženje

- Posebne izvještaje:

  - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

  - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

  - Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,

  - Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,

  - Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,

  - Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Financiranje javnih izdataka do 31.12.2025. godine ostvareno je temeljem slijedećih financijskih dokumenata:

- Proračun Općine Marija Bistrica za 2025. godinu, donesen je na 28. sjednici Općinskog vijeća održanoj 19. prosinca 2024. godine u vrijednosti plana od 13.678,819,37 EUR.

- Prva izmjena Plana iznosila 10.852.870,12 EUR, te je donesena na 2. sjednici Općinskog vijeća saziv 2025/29.

- Druga izmjena Plana iznosila je 10.903.044,37 EUR, te je donesena na 4. sjednici Općinskog vijeća saziv 2025/29.

- Treća izmjena Plana iznosila je 7.187.931,36 eura, te je donesena na 6. sjednici Općinskog vijeća saziv 2025/29.

Izgled i sastavni dijelovi općeg i posebnog dijela proračuna propisani su člankom 5. i 6. Pravilnika.

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Sukladno Pravilniku, u općem se dijelu proračuna daju podaci o izvršenju za isto izvještajno razdoblje prethodne godine (do druge razine), podaci iz aktualnog plana te podaci izvršenja za izvještajno razdoblje tekuće godine (također na drugoj razini računskog plana proračuna). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za proračunsku godinu.

A)OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Opći dio proračuna sadrži izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji. Dakle, Račun prihoda i rashoda iskazan je na sljedeći način:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

U  općem djela proračuna vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 6.181.848,59 eura, a realizirani su rashodi i izdaci u iznosu od 6.219.130,61 eura te je ostvarena razlika u iznosu 37.282,02 EUR (deficit). Prihodi su  na kraju 2025. godine bili manji u odnosu na rashode. U usporedbi sa prethodnom godinom za isto razdoblje kada su ukupni prihodi iznosili 5.304.848,92 eura, ukupni prihodi proračuna u izvještajnom razdoblju zabilježili su međugodišnji rast od  16,53%.

Ukupni prihodi Općine Marija Bistrica zajedno s proračunskom korisnicima Dječji vrtić Pušlek i Općinska knjižnica i čitaonica realizirani su u iznosu od 6.181.848,59 eura ili 86,00% od Plana.

| Vrsta prihoda/primitaka | Planirano | Realizirano | % Ostvarenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 6.657.802,46 | 5.972.320,99 | 89,70% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,00% |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 206.528,00 | 206.527,60 | 100,00% |
| Vlastiti izvori (višak) | 317.600,90 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO | 7.187.931,36 | 6.181.848,59 | 86,00% |

Ukupni rashodi Općine Marija Bistrica zajedno s proračunskim korisnicima realizirani su u iznosu od 6.219.130,61 eura  ili 86,52% od plana.

| Vrsta rashoda/izdataka | Planirano | Realizirano | % Ostvarenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 5.650.408,53 | 4.838.586,54 | 85,63% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.401.709,83 | 1.251.575,16 | 89,29% |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 135.813,00 | 128.968,91 | 94,96% |
| Vlastiti izvori | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ukupno | 7.187.931,36 | 6.219.130,61 | 86.52% |

Prihodi od poreza (61) planirani su u iznosu od 4.265608,47 eura, realizirani su u iznosu od 3.647.899,25 eura ili 85,52% tu su uključeni porez na dohodak, porezi na imovinu i porezi na robu i usluge.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) planirane su u iznosu od 1.235.869,13 eura, a realizirano je 1.247.432,29 eura ili 100,94%.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 291.947,60 eura, a realizirani su u iznosu od 289.814,49 eura ili 99,27%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) planirani su u iznosu od 620.874,26 eura, a realizirani su u iznosu od 510.012,01 eura ili 82,14%. Realizacija je manja od plana jer je prihod od cesta bio manji od plana zbog toga što se uključio ukupan iznos a plaćanja se vrše u obrocima te isti još nije dospio s 31.12.2025. g., te je proračunski korisnik dječji vrtić Pušlek planirao veći prihod od roditelja za troškove vrtića od onog koji je realiziran tijekom godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (66) planirani su u iznosu od 240.245,00 eura, a realizirani su u iznosu od 275.452,40 eura ili 114,65%. Iznos je veći od planiranog jer je prihod od prodaje novih grobnih mjesta bio veći od planiranog jer su neki obveznici uplatili puni iznos iako su imali ugovorene rate koje su trebale dospjeti u 2026. g.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) planirani su u iznosu od 3.258,00 eura, a realizirano je 1.710,55 eura ili 52,50%. Kazne prometnog, poljoprivrednog i komunalnog redarstva nisu naplaćene kako je planirano jer je poljoprivredna redarka otišla no novo radno mjesto.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) planirani su u iznosu 6.000,00 eura, a realizirani su u iznosu 3.000,00 eura ili 50,00%.

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 1.551.591,80 eura, realizirano je 1.388.579,66 eura ili 89,49%.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 2.883.486,50 eura, realizirano je 2.315.264,20 eura ili 80,29%.

Financijski rashodi (34) planirani su u iznosu od 40.427,00 eura, realizirani su u iznosu od 29.338,52 eura ili 72,57%.

Subvencije (35) su planirane u iznosu od 2.800,00 eura, a realizirano je 2.140,00 eura ili 76,43%

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) planirane su u iznosu od 114.857,00 eura, realizirano je 123.108,88 eura ili 107,18%. realizacija je veća jer se isto odnosi na sufinanciranje vrtića u drugim općinama/gradovima za djecu koja nisu smještena u naš vrtić a više je realizirano zbog povećanja ekonomskih cijena vrtića što nije uključeno u Plan.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (38) planirane su u iznosu od 790.641,23 eura a realizirano je 763.252,86 eura ili 96,52%.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) planirani su u iznosu od 69.628,00 eura a realizirano je 67.328,00 eura ili 96,70%.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 1.332.081,83, a realizirano je 1.184.247,16 ili 88,90%.

Primici od zaduživanja (84) planirani su u iznosu od 206.528,00 eura, a realizirani su u iznosu od 128.968,91 eura ili 100,00%.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54) planirani su u iznosu od 135.813,00 eura a realizirano je 128.968,91 eura ili 94,96%.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina višak (92) – planirano je trošenje viška iz prošlih razdoblja u iznosu 317.600,90 eura ali se višak nije trošio.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu Općine na početku godine (na dan 1.1.2025. godine) iznosilo je 474.693,72 eura. Stanje novčanih sredstava u eurima na kraju godine (na dan 31.12.2025. godine) iznosilo je 578.287,47 eura. Važno je napomenuti da proračunski korisnici Općine od 1.10.2025. godine više nemaju otvorene žiro račune već posluju preko jedinstvenog žiro računa Općine.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci ostvareni preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja

U izvještajnom razdoblju s osnove preuzimanja nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja Općina Marija Bistrica nije imala nikakvih preuzimanja nefinancijske i financijske imovine.

B)PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA

U proračunu s 31.12.2025. godine, uz prihode i rashode Općine Marija Bistrica prikazani su namjenski prihodi i rashodi proračunskih korisnika i to kako slijedi:

| Proračun Općine Marija Bistrica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prihodi | Rashodi | Razlika |
| 5.065.861,99 | 5.050.934,91 | 14.927,08 |
| Proračunski korisnik Dječji vrtić „Pušlek“ |  |  |
| Prihodi | Rashodi | Razlika |
| 1.004.963,71 | 1.063.082,08 | -58.118,37 |
| Proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica |  |  |
| 111.022,89 | 105.113,62 | 5.909,27 |
| Ukupno izvršenje proračuna s 31.12.2025. godine s proračunskim korisnicima |  |  |
| Prihodi | Rashodi | Razlika |
| 6.181.848,59 | 6.219.130,61 | -37.282,02 |

REZULTAT POSLOVANJA BEZ PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Prihodi proračuna bez proračunskih korisnika u razdoblju 01.01. do 31.12.2025. godine iznose 5.065.861,99 EUR, a rashodi iznose 5.050.934,91 EUR, stvorena je razlika u korist prihoda u iznosu od 14.927,08 eura.

Višak prihoda s 31.12.2025. godine u iznosu od 14.927,08 eura uvećava se za razliku iz prošlih godina u iznosu 1.042.174,91 EUR te rezultat na dan 31.12.2025. godine iznosi 1.056.128,12 EUR.

Dobiveni rezultat poslovanja prenosi se u drugu polovicu godine u kojoj će se isti iskoristiti kao višak prihoda za investicije u toku 2026. godine.

Potrebno je napomenuti da su prihodi u proračunu za razdoblje 01.01.-31.12. prikazani prema stvarnim uplatama na žiro račun Općine dok su rashodi prikazani prema primljenim ulaznim fakturama odnosno prema zaključenim ugovorima do 31.12.2025. godine.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. Rashodi i izdaci raspoređeni su po programima, odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti), a iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje. Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a obuhvaćaju sve izvore financiranja.

Općina Marija Bistrica ima dva proračunska korisnika i to Dječji vrtić „Pušlek“ i Općinsku knjižnicu i čitaonicu Marija Bistrica. Temeljem članka 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. U namjenske prihode i primitke spadaju pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje imovine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Odlukom o izvršavanju proračuna Općine Marija Bistrica za 2025. godinu propisano je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda u proračun, no izuzeće ne isključuje obvezu planiranja navedenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u proračun Općine. Iz navedenog proizlazi da općina Marija Bistrica mora osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja namjenskih prihoda i primitaka i njihova korištenja. Od 1.10.2025. Općina posluje na jedinstvenom računu te su ukinuti žiro računi proračunskih korisnika odnosno ušli smo u sustav riznice. Znači da prihodi i rashodi proračunskih korisnika moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Marija Bistrica.

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije.

Sukladno Pravilniku sastavlja se izvještaj po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji (unutar razdjela i glava proračuna prikazani su rashodi i izdaci po računima računskog plana-kontima, do četvrte razine).

PRIHODI I PRIMICI

1. 1. Opći prihodi i primici (plan 4.597.595.37 eura, realizacija 3.667.303,57 EUR– 85,70%)

Porez na dohodak je planiran u iznosu od 4.091.879,47 eura, a realizirano je 3.512.530,54 eura odnosno 85.84%. Realizirani iznos je umanjen za 351.363,51 eura povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. Proračunski korisnici se financiraju iz poreza na dohodak te je za njih izdvojeno 840.248,56 eura, od čega je 745.387,67 eura za Dječji vrtić Pušlek i 94.860,89 eura za Općinsku knjižnicu i čitaonicu Marija Bistrica.

Porez na kuće za odmor je planiran u iznosu 3.844,00 eura, realizirano je 1.367,29 eura odnosno 35%, planirani iznos se odnosi na dugovanja iz 2024.g. i ranije, a isti nije podmiren. Od 2025. godine ukinut je porez na kuće za odmor te se umjesto njega naplaćuje porez na nekretnine.

Porez na nekretnine planiran je u iznosu 30.000,00 eura a realizirano je 25.096,34 eura odnosno 83,65%. Porez na nekretnine je zajednički prihod općine i županije na čijem se području nekretnina nalazi (80% prihoda pripada općini, a 20% županiji).

Porez na korištenje javnih površina planiran je u iznosu od 9.291,00 eura, a realizirano je 3.826,42 eura, odnosno 41,18% isti je izdan krajem godine te se plaćanje odvija tijekom siječnja 2026.g.

Porez na promet nekretnina planiran je u iznosu od 94.453,00 eura, a realizirano je 77.480,53 eura odnosno 82,03%, realizacija je manja jer se planira na procjeni te nije moguće utvrditi točan iznos koliko će biti naplaćeno jer ovisi o prometu nekretnina.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića planiran je u iznosu od 36.008,00 eura, realizirano je 27.598,13 eura odnosno 76,64%.

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke planiran je u iznosu 133,00 eura, realizirano je 0,00 eura (iako je porez ukinut 2017. g. ima još nenaplaćenih potraživanja koja su u postupku naplate te se očekivao prihod, tijekom 2026. isti bi trebao biti otpisan).

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju planirana su u iznosu 20.000,00 eura, realizirana su u iznosu od 19.404,32 eura odnosno 97,02%.

Višak prihoda poslovanja planirano je korištenje iz prethodnih godina iznosa od 311.986,00 eura ali isti nije korišten.

3.1. Vlastiti prihodi – općina (planirano 235.895,00 eura, realizirano 269.750,08 eura – 114,35%)

Prihodi od obavljanja poslova vlastitih djelatnosti - VODA, planirano je 118.515,00 eura, ostvareno je 121.281,02 eura ili 102,33%.

Prihodi od obavljanja poslova vlastitih djelatnosti – GROBLJE, planirano 71.312,00 eura, ostvareno 76.712,48 eura, odnosno 107,57%.

Prihodi novo grobno mjesto - novo groblje Marija Bistrica – planirani su u iznosu od 46.068,00 eura, realizirano je 71.756,58 eura odnosno 155,76%. Razlog ovog velikog odstupanja u odnosu na plan: potpisani su ugovori na rate te je sukladno tome planiran prihod prema dospijeću rata, ali neki od obveznika su platili puni iznos ugovora.

4.1. Prihodi za posebne namjene (planirano 589.278,86 eura, realizirano 538.536,67 eura  - 91,39%)

Naknada za koncesije je planirana u iznosu od 4.185,00 eura, realizirana je u iznosu 3.980,48 eura, odnosno 95,11%.

Prihodi od zakupa nekretnina planirani su u iznosu od 66.000,00 eura, a ostvareno je 55.095,43 eura, odnosno 83,48%. Realizacija je manja jer nije naplaćen zakup obveznika za prosinac.

Naknada za korištenje odlagališta Tugonica planirana je u iznosu od  20.000,00 eura, a realizirano je 21.363,00 eura, odnosno 106,82%, veća je od plana jer se procjenjuje, a naplaćuje se prema dostavi podataka o količinama odvezenog otpada od strane Komunalac Konjščina d.o.o.

Tržni prostor planiran je prihod od 72.998,00 EUR, a realizirano je 70.015,23 eura, odnosno 95,91%.

Prihodi od parkiranja planirani su u iznosu od 107.750,60 eura, a realizirani su u iznosu od 119.635,01 euro, odnosno 111,03%. Realizacija je veća od plana jer je utvrđeno da iz ranijih razdoblja nije napravljena kompenzacija te je isto Odlukom Vijeća priznato kao prihod.

Spomenička renta je planirana u iznosu 13,00 eura, a realizirano je 17,23 eura, odnosno 132,53%, iznos je minoran ali realizacija je u postotku dosta veća od plana, planirano je prema realizaciji prošle godine.

Prihodi od legalizacije objekata planirani su u iznosu od 1.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 303,76 eura, odnosno 30,38%. Neki od dužnika su na prisilnoj naplati te se očekivala naplata ali nije se ostvarila.

Prihodi od prodaje državnih biljega planirani su u iznosu od 40,00 eura, a realizirani su 11,80 eura, odnosno 29,50%.

Prihodi od turističke pristojbe planirani su u iznosu od 6.636,00 eura, realizirano je 5.564,84 eura, odnosno 83,86%.

Ostali nespomenuti prihodi - troškova ovrhe planirani su u iznosu od 1.000,00 eura, realizirano je 636,79 eura, odnosno 63,68%, realizacija je manja jer nisu naplaćeni troškovi, prisilna naplata je neizvjesna.

Vodni doprinos je planiran u iznosu od 1.593,00 eura, isto nije realizirano jer je izmjenom i dopunom Zakona o financiranju vodnog gospodarstva NN 36/24 ukinuto ubiranje vodnog doprinosa, a isto nije brisano iz Plana.

Doprinosi za šume planirani je prihod u iznosu od 2.654,00 eura, realizirano je 126,30 eura ili 4,76%. Realizacija je manja od plana jer  je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (NN 36/24.), koji je stupio na snagu 2. travnja 2024. godine snižena je stopa na temelju koje se utvrđuje naknada za općekorisne funkcije šuma s 0,024 % na 0,015 %. Te isto nije primijenjeno u Planu, a prošlogodišnji (2024.g.) iznos prihoda je bio značajno veći.

Ostali nespomenuti prihodi – ceste, planirano je 95.217,26 eura, realizirano je 56.476,83 eura odnosno 59,31%. Kod planiranja nisu bili poznati rokovi dospijeća, te isti prelaze u 2026. g., kod rebalansa nije uzeto u obzir da se napravi umanjenje.

Prihodi od naknade za korištenje puteva HT – planirano je 23.703,00 eura, a realizirano je 23.302,10 eura, odnosno 98,30%.

Ostali nespomenuti prihodi – planirano 19.000,00 eura, realizirano 18.485,77 eura, odnosno 97,29%. Odnosi se na dovoz pitke vode, povrati zajmova malim i srednjim poduzetnicima, naknade po odštetnim zahtjevima i sl.

Prihod od komunalnog doprinosa planiran je u iznosu od 29.743,00 eura, realizirano je 27.939,18 eura odnosno 93,94%).

Prihod od komunalne naknade planiran je u iznosu od 134,488,00 eura, a realizirano je 133.872,37 eura (99,54%).

Ostali nespomenuti prihodi – kazne prometno, komunalno i poljoprivredno redarstvo – planirano 3.258 eura, realizirano 1710,55 eura (52,48%). Prihod je manji jer je izdano manje kazni od očekivanog.

5.1. Pomoći (planirani prihod 806.182,13 eura, realizirano 824.807,27 eura – 102,32%)

- Tekuće pomoći – KZŽ – planirano 13.926,00 eura, realizirano je 100% iznosa a odnosi se na sufinanciranje 50% iznosa za sufinanciranje radnih bilježnica za učenike OŠ Marija Bistrica.

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića – planirano 123.000,00 eura, realizirano 137.964,00 eura odnosno 112,17%, iznos je veći od Plana jer nije na vrijeme uočen iznos koji je namijenjen iz državnog proračuna za tu svrhu.

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna DRVA, planirano 4.480,00 eura, realizirano 9.151,84 eura, odnosno 204.28%. Pomoći za drva su realizirane u 100% iznosa ali je na istu poziciju zbog konta stavljen i iznos od 4.671,84 eura za pomoći za stanogradnju kojeg se u cijelosti isplaćuje građanima kao dodatak poticaja stanogradnji od strane države na iznos koji su zaprimili od Općine, isto nismo planirali zasebno.

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna poljoprivredni redar – planirano je 4.000,00 eura, realizirano je 3.813,42 eura ili prema natječaju sufinanciranje iz državnog proračuna iznosa financiranja poljoprivrednog redara kojeg smo imali do lipnja 2025.g. po programu funkcionalnog spajanja JLS.

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – ŽC 2221 pješačke staze – planirano 44.200,00 eura, realizirano u 100% iznosu.

- Kapitalne pomoći – DRŽAVNI PRORAČUN - IGRALIŠTE KOD NOVOG VRTIĆA – plan 4.937,00 eura, realizirano 4.936,83 eura, odnosno 100%

- Kapitalne pomoći državni proračun – spomen obilježje za branitelje – planirano 15.000,00 eura za projektnu dokumentaciju i realizirano je u 100% iznosu.

- Kapitalne pomoći FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA planirano je 4.500,00 eura i realizirano je u 100% iznosu.

- Kapitalne pomoći – MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE (igralište kod DV Pušlek) planirano i realizirano je 18.455,50 eura.

- Tekuće pomoći HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE planirano je 7.005,00 eura, a realizirano 7.004,85 eura, odnosno 100,00%.

- Kapitalne pomoći ŽUC – pješačke staze uz ŽC 2221 planirane u iznosu 45.000,00 eura, realizacija 100% iznosa.

- Kapitalne pomoći – HRVATSKE VODE – planirano 50.00,00 eura, realizirano 45.426,20 eura odnosno 90,85%

- Pomoći fiskalnog izravnanja planirane su u iznosu od 441.457,00 eura te su realizirane u 100% iznosa.

- Kapitalna donacija kontejnera nije bila planirana, ali je utvrđeno da je ranije potpisan Ugovor o donaciji kojeg smo evidentirali nakon zadnje izmjene proračuna i to u vrijednosti 3.750,00 eura.

5.2. Ostale pomoći – EU (planirano 396.187,00 eura, realizirano 396.185,36 eura – realizirano 100,00%)

- Kapitalna pomoć IZGRADNJA IGRALIŠTA KOD NOVOG VRTIĆA planirano 32.918,00 eura, realizirano 32.917,22 eura

- Kapitalna pomoć DOGRADNJA NOVOG VRTIĆA planirano 362.838,00 eura, realizirano 362.837,89 eura

- Kapitalna pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirano je 431,00 eura a realizirano je 430,25 eura

7.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine poljoprivrednog zemljišta-  planirano 6.000,00 eura, realizirano 3.000,00 eura (50,00%), realizacija je manja od planirane jer se planirala prodaja još nekih zemljišta u vlasništvu Općine ali nije bilo realizirano.

8.1. Namjenski primici od zaduživanja (planirano 206.528,00 eura, realizirano 206.527,60 eura – 100,00 %)

- Odnosi se na primljeni dugoročni krediti – dogradnja novog DV Pušlek

RASHODI PO PROGRAMIMA:

PROGRAM 1000: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG, IZVRŠNOG TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE (plan: 86.897,00 eura, realizacija 76.943,09 – 88,55%)

- Naknada za rad načelnika: planirano 40.000,00 eura, realizirano 30.900,94 eura, odnosno 77,5%  (odnosi se na volontersku naknadu načelnika, troškove službenog puta i sl.).

- Reprezentacija za općinsko vijeće: planirano 14.145,00 eura, realizirano 14.102,02 eura odnosno 99,7%.

- Suradnja Fatima – planirano 7.306,00 eura, realizacija 7.206,29 eura odnosno 98,64%.

- Sufinanciranje udruge LAG Zeleni bregi planirano 1.991,00 eura, realizirano 1.990,84 eura.

- Tekuće donacije političkim strankama – planirano 5.335,00 eura, realizirano 4.625,40 eura ili 86,70%.

- Trošak izvora – održavanje lokalnih izbora planirano je 18.120,00 eura, realizirano je 18.117,60 eura, odnosno 99,99%.

Opći cilj: osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo, te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine.

Pokazatelji uspješnosti: 8 održanih sjednica Općinskog vijeća u 2025. godini, broj donesenih akata i odluka (29. sjednica saziv 21/25. – 11 točaka, 30. sjednica saziv 21/25. – 10 točaka, 1. konstituirajuća sjednica saziv 25/29.– 5 točaka, 2.sjednica saziv 25/29. – 12 točaka, 3. sjednica saziv 25/29. – 10 točaka, 4. sjednica saziv 25/29. – 7 točaka, 5. sjednica saziv 25/29. – 11 točaka, 6. sjednica saziv 25/29. – 12 točaka).

PROGRAM 1001: REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA (plan: 1.313.611,03 eura, realizacija: 1.184.872,46 eura – 90,20%)

ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA (planirano 865.411,03 eura, realizirano 780.035,77 eura, odnosno 90,13%

- Plaće za redovan rad zaposlenika JUO  planirano 298.500,00 eura, realizirano 262.246,09 eura odnosno 87,85%.

- Ostale plaće u naravi – dopunsko osiguranje – planirano 3.184,80 eura, realizirano 1.737,23 eura, odnosno 54,55%, značajno manje od plana, zbog odlaska zaposlenika u mirovinu i promjene radnog mjesta.

- Ostali rashodi za zaposlene planirano 33.000,00 eura, realizirano 34.560,57 eura, odnosno 104,73% (regres, topli obrok, ostale nagrade). Realizacija je veća u odnosu na plan jer greškom nije uzeta u obzir naknada za topli obrok koji se zadužuje u prosincu, a isplaćuje u siječnju.

- Ostali rashodi za zaposlene (otpremnine) – planirano 6.603,00 eura, realizirano 6.602,34 eura, odnosno 99,99%.

- Doprinosi za zdravstveno osiguranje – planirano 48.000,00 eura, realizirano 39.432,36 eura odnosno 82,15%. Realizacija je manja jer se mijenjao broj zaposlenih.

- Službena putovanja zaposlenici (putni nalozi) – planirano 2.000,00 eura, realizirano 1.399,42 eura, odnosno 69,97%, realizacija je manja jer su neki seminari zaposlenika održani u web izdanju stoga nije bilo putnih troškova.

- Naknade za prijevoz, za rad na terenu – planirano 15.200,00 eura, realizirano 12.455,39 eura odnosno 81,94 %, također manja realizacija zbog promjene broja zaposlenih.

- Stručno usavršavanje zaposlenika (seminari) – planirano 4.000,00 eura, realizirano 2.081,50 eura, odnosno 52,04%. Zaposlenici su prisustvovali na 13 seminara, planirano je bilo više no nisu svi realizirani.

- Korištenje vlastitog auta u službenu svrhu – planirano 664,00 eura, realizirano 242,76 eura odnosno 36,56%, realizacija je manja jer su korištena službena vozila.

- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – planirano 9.736,00 eura, realizirano 8.351,24 eura, odnosno 85,78%, realizacija je manja jer se nije pojavila potreba za dodatnim potrošnim uredskim materijalima.

- Tisak, literatura, časopisi i glasila – planirano 2.124,00 eura, realizirano 2.028,92 eura odnosno 95,52%.

- Energija – planirano 29.545,00 eura, realizirano 16.547,34 eura odnosno 56,01%, nije se uzelo u obzir da je regulacijom Vlade umanjen iznos električne energije stoga je realizacija manja.

- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (izvor opći prihodi i primici) planirano je 5.000,00 eura, realizirano je 3.090,97 eura ili 61,82% realizacija je manja od Plana jer se nije pojavila potreba za materijalom za održavanje.

- Usluge telefona, pošte i prijevoza – plan 19.072,00 eura, realizirano 23.197,30 eura odnosno 121,63%, realizacija je veća od plana jer su poštanske usluge u 12. mjesecu bile veće zbog količine preporučenih pošiljaka.

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – plan 20.000,00 eura, realizirano 18.406,41 eura odnosno 92,03% (u to spada servisi službenih vozila, održavanje općinskih zgrada i sl.).

- Usluge promidžbe i informiranja – plan 30.000,00 eura, realizirano 27.150,60 eura odnosno 90,50%; odnosi se na medijsko praćenje: Zagorski list, Radio Stubica, Zagorje internacional i dr.

- Komunalne usluge – plan 184.000,00 eura, realizacija 183.790,50 eura odnosno 99,89%.

- Računalne usluge – planirano 35.000,00 eura, realizirano 34.180,88 eura odnosno 97,66%.

- Ostale usluge - RTV pristojba – radio u službenom vozilu – plan 186,00 eura, realizirano 160,45 eura, odnosno 86,26%.

- Ostale usluge – članarina Udruga općina RH – plan 5.327,00 eura, realizirano 5.308,96 eura isplaćeni zaostaci prošlih godina.

- Ostale usluge 1% porezna uprava – plan 33.118,00 eura, realizacija 34.959,58 eura odnosno 105,56% realizacija je veća jer je porez na dohodak porastao više od planiranog.

- Premije osiguranja – imovina i automobili – planirano 13.954,00 eura, realizirano 11.894,24 eura ili 85,23%. Odnosi se na za 2 službena vozila, kasko autocisterna robne rezerve, čistilicu te obuhvaća policu poduzetničkog paketa-osiguranje imovine. Realizacija je manja jer se očekivalo da će trebati polica osiguranja za službeno vozilo koje se nabavlja putem leasinga ali nije stiglo u prosincu 2025. g.

- Premija osiguranja osoba – plan 4.050,00 eura, realizacija 100%.

- Reprezentacija – plan 14.636,00 eura, realizacija 14.760,33 eura odnosno 100,85%.

- Pristojbe i naknade – planirano 3.000,00 eura, realizirano 1.482,07 eura odnosno 49,40% odnosi se na sudske pristojbe i naknade upravnih i dr. tijela državne uprave, realizacija je manja od očekivane.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi protokola, cvijeće, svijeće i sl. – plan 3.000,00 eura, realizacija 2.389,00 eura odnosno 79,63%, nije bilo potrebe za dodatnim rashodima protokola.

- Bankarske usluge i usluge platnog prometa - planirano 9.309,00 eura, a realizacija 7.981,14 eura odnosno 85,74%, što je manje od planiranog zbog manjih naknada.

- Ostali nespomenuti financijski rashodi – planirano 14.600,00 eura, realizirano 5.387,53 eura povrat HEP-a je umanjio rashod (radi se o priključku el. energije  za vodovod za kojeg je dan predujam a nije se realizirao jer nije bilo potrebno pa je vraćen predujam).

- Ostale tekuće donacije – odluke načelnika – plan 12.682,23 eura, realizacija 9.370,00 eura odnosno 73,88%, nisu se realizirale donacije jer se nije pojavila potreba građana ili udruga.

- Tekuće donacije u novcu – KARMEL – planirano 3.000,00 eura, realizacija 100%

- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (izvor vlastiti prihodi) – plan 1.991,00 eura, realizacija 1.324,69 eura odnosno 66,53%, manja realizacija jer nije bilo potrebe za dodatnim materijalima.

- Ostale usluge – pričuva žute zgrade – planirano 929,00 eura, realizirano 465,96 eura ili 50,16% planirano je previše.

SUFINANCIRANJE OPSKRBE PITKOM VODOM

- Sufinanciranje opskrbe pitkom vodom domaćinstvima – plan 4.000,00 eura, realizirano 584,00 eura odnosno 14,6 %. Knjiženo na ugovore o djelu jer je plaćan prijevoz vozaču pa je realizacija manja od plana.

TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – tekuća pričuva – planirano 16.500,00 eura, nije realizirano jer nije bilo izvanrednih troškova.

ADVENT U M. BISTRICI (planirano 95.769,00 eura, realizirano 90.705,18 eura ili 94,81%)

- Autorski honorari – plan 55.500,00 eura, realizirano 55.218,00 eura ili 99,49%

- Reprezentacija – plan 2.654,00 eura, realizirano 1.650,58 eura ili 62,19% realizacija je manja jer nisu svi izvođači tražili smještaj kako je planirano.

- Pozornica, razglas i marketing i efekti – plan 37.615,00 eura, realizacija 33.836,06 eura odnosno 89,95%, manje od planiranog jer je račun za najam LED ekrana stigao u 2026. godini.

PROSLAVA DANA OPĆINE (planirano 12.356,00 eura, realizirano 11.899,22 eura ili 96,30%)

- Reprezentacija – svečana sjednica planirano 10.591,00 eura, realizirano 10.590,50 eura ili 100%-

- Ostali nespomenuti rashodi – cvijeće, pokloni i sl. za Dan općine - plan 1.765,00 eura, realizirano 1.308,72 eura odnosno 74,15 % što je manje od plana jer nije zadnjim rebalansom usklađeno s realizacijom.

LJETO U MARIJI BISTRICI (planirano 8.729,00 eura, realizirano 9.027,21 eura – 103,42%)

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – planirano 7.128,00 eura i realizirano 7.527,21 eura ili 105,6% – koncerti u sklopu manifestacije, zaštitari za  Veliku Gospu, nije usklađeno zadnjim rebalansom jer se nije uočila razlika.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GFUK – planirano 1.601,00 eura, realizirano 1.500,00 eura ili 93,69 %-

INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE (odvjetnici i konzultanti – planirano 106.671,00 eura, realizirano 109.904,61 eura)

- Odvjetničke usluge – ovrhe i sudski sporovi – planirano 15.291,00 eura, realizirano 14.794,41 eura ili 96,75%-

- Intelektualne i osobne usluge projekti – planirano 52.886,00 eura, realizirano 56.337,50 eura ili 106,52% (odnosi se na projekte za terase, program zaštite divljači  i druge, glavni projekt NC1-205 za koji je došao račun na kraju prosinca a očekivao se početkom iduće godine te je realizacija stoga veća od plana).

- Ostale intelektualne usluge – pravne usluge – planirano 4.185,00 eura i realizirano 3.687,50 eura ili 88,11% realizacija je manja jer je planirano više od ugovorenog.

- Ostale intelektualne usluge – planirano 10.309,00 eura, realizirano 11.085,20 eura ili 107,52%, došlo je do greške kod knjiženja koja nije uočena ranije već kod izrade ovog izvršenja proračuna, računi za održavanje rasvjete knjiženi ovdje gdje svakako ne pripadaju.

- Izmjena UPU planirano 9.000,00 eura i realizirano 100%.

- Izmjena PPU planirano 15.000,00 eura i realizirano 100%.

OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA DJEČJI VRTIĆ (planirano 50.453,00 eura, realizirano 50.341,25 eura ili 99,78%)

  - Kamate – planirano 4.000,00 eura, realizirano 3.888,25 eura ili 97,21 %

  - Glavnica – planirano 46.453,00 eura i realizirano 100%

OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA NOVO GROBLJE I MRTVAČNICA (planirano 55.228,00 eura, realizirano 55.102,20 eura ili 99,77%

  - Otplata kamate – planirano 5.218,00 eura, realizirano 5.092,40 eura ili 97,59%

  - Glavnica – planirano 50.010,00 eura, realizirano 50.009,80 eura

OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA D-ZONA - ZEMLJIŠTE (planirano 28.850,00 eura, realizirano 28.740,02 eura ili 99,62%)

  - Kamata – planirano 1.500,00 eura, realizirano 1.397,10 eura ili 93,14%

  - Glavnica – planirano 27.350,00 eura, realizirano 27.342,92 eura

OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA DOGRADNJA NOVOG DV (planirano 15.000,00 eura, realizirano 8.414,71 eura ili 56,09%

- Otplata kamate – planirano 3.000,00 eura, realizirano 3.251,52 eura ili 108,38% što je više od planiranog jer se nije uzelo u obzir kolike će rate biti.

- Otplata glavnice – planirano 12.000,00 eura, realizirano 5.163,19 eura ili 43,03% što je za jednu ratu manje od plana jer se očekivalo da će dvije rate biti u naplati.

NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE (planirano 30.944,00 eura, realizirano 24.079,90 eura ili 78,14%)

- Zemljište – planirano 16.500,00 eura, realizirano 14.200,00 eura ili 86,06% manje od plana jer se uzela u obzir procjena vrijednosti kada se nije znalo kolika će stvarna vrijednost biti.

- Računala i računalna oprema – planirano 3.654,00 eura realizirano 1.862,50 eura ili 50.97% trebalo je biti nabavljeno još računalo ali nije stiglo pa je realizacija manja.

- Server – planirano 6.500,00 eura, realizirano 6.337,50 eura ili 97,50%.

- Uredska oprema i namještaj – planirano 1.636,00 eura, realizirano 704,90 eura ili 43,09% jer nije bilo potrebe za zamjenom namještaja.

- Telefoni i ostala komunikacijska oprema, laptop, TV – planirano 2.654,00 eura, realizirano 975,00 eura za televizor za ured u svrhu prezentacija, realizacija manja jer su se nabavljali mobilni uređaji čija je vrijednost niža od 665,00 eura pa su u sitnom inventaru.

DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE – UVOĐENJE RIZNICE – planirano 23.700,00 eura, realizirano 16.038,39 eura ili 67,67% iznos je bio niži od prvotne ponude koja je ušla u plan.

Opći cilj: priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, objava akata, praćenje njihovog izvršavanja, poslovi nabave i funkcioniranja upravnog odjela.

Posebni cilj: ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu koju je Jedinstveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama.

Pokazatelji uspješnosti: pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno se održavaju sjednice općinskog vijeća, pravodobna priprema materijala za sjednice kako je propisano, njihova objava na web stranici Općine i u Službenom glasniku, praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju iz proračuna. Tijekom 2025. godine, općina Marija Bistrica ostvarila je značajne rezultate usmjerene na razvoj infrastrukture, podršku mladima i turistički napredak. Ključni uspjesi i aktivnosti u 2025. godini uključuju: Podrška obrazovanju: Općina je nastavila s ulaganjem u mlade, odobrivši 18 studentskih stipendija za akademsku godinu 2025./2026. godinu. Strateško planiranje: Donesen je Provedbeni program Općine Marija Bistrica za razdoblje 2025. – 2029., koji služi kao temelj za povlačenje sredstava iz EU fondova i daljnji infrastrukturni razvoj. Upravljanje i zapošljavanje: Unaprijeđen je rad općinske uprave, uključujući zapošljavanje novih kadrova u Odsjeku za komunalne poslove radi bolje brige o komunalnom redu.

PROGRAM 1002: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA (plan: 235.139,00 EUR, realizacija 233.629,74 EUR -  99,36%)

- Tekuće donacije u novcu – VATROGASNA ZAJEDNICA – planirano 93.036,00 eura i realizirano 100%

- Tekuće donacije u novcu – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA – planirano 55.785,00 eura, realizirano 55.784,99 eura

- Tekuće donacije u novcu – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA (dodatno) – planirano 80.463,00 eura, a realizirano 79.806,43 eura ili 99.18%

- CIVILNA ZAŠTITA  (planirano 2.855,00 eura, realizirano 2.002,32 eura – 70,13%)

  - Civilna zaštita – zaštitna sredstva i maske – planirano 300,00 eura, realizirano 17,50 eura ili 5,83%, nije bilo potrebe za zaštitnim maskama.

  - Usluga antigenskog testiranja – planirano 33,00 eura, realizirano 13,82 eura 41,87%, realizacija je manja jer nema potrebe za testiranjima, a na poziciji je knjižen sistematski pregled zaposlenika.

  - Ostale intelektualne usluge – Procjena ugroženosti – planirano 1.991,00 eura i realizirano 1.440,00 eura ili 72,33% prema ugovoru nije bilo potrebe za dodatnim troškovima.

  - Usluga čuvanja imovine i osoba – Gorska služba spašavanja – planirano 531,00 euro i  realizirano 100%.

Opći cilj: provođenje protupožarne zaštite i sigurnost građana.

Pokazatelji uspješnosti: opremljenost i spremnost vatrogasnih društava, sufinanciranje vatrogasne zajednice Općina Marija Bistrica u toku godine pridonijela je zaštiti stanovnika od požara i drugih nedaća. Zagorska javna vatrogasna postrojba na području Općine je imala 57 intervencija u 2025.godini.

PROGRAM 1004: UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM (plan: 444.647,00 eura, realizacija 346.860,17 eura – 78,01%)

- ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE – planirano 23.314,00 eura, realizirano 18.559,10 eura ili 79,60%

  - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje štandova i sl. – planirano 500,00 eura, nije realizirano

  - Sitni inventar – planirano 14.809,00 eura, realizirano 10.802,86 eura ili 72,95%, nije bilo potrebe za dodatnim sitnim inventarom, a set guma koji se planirao nabaviti za službeno vozilo nabavljen je kasnije u 2026.g.

  - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – planirano 1.000,00 eura, realizirano 751,39 eura ili 75,14% (troškovi komunalnog odjela su bili manji od planiranog ).

  - Plaće javni radovi planirano 7.005,00 eura, realizirano 7.004,85 eura 99,99%

- VLASTITI POGON – USLUGE PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM POVRŠINAMA (plan 69.780,00 eura, realizirano 48.845,27 eura - 69,99%)

  - Ugovor o najmu parkirnog mjesta planirano 30.000,00 eura ukupno  međutim realizirano je 15.000,00 eura jer je župa ponovno zakasnila s ispostavljanjem računa za 2025.g. te je istog izdala u 2026. g. tako da će prema novom ugovoru biti plaćena i 2025. i 2026. u istom periodu.

  - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planirano 100,00 eura, realizirano 59,40 eura što je manje od plana jer je većina materijala nabavljena i trošena za cijeli jedinstveni upravni odjel.

  - Održavanje računalnih baza – program Parkis – planirano 8.636,00 EUR, realizirano 9.965,71 eura ili 115,40%, realizacija je veća jer je nekoliko računa trebao biti na poziciji Rao City a nije uočeno na vrijeme.

  - Održavanje računalnih baza – program Rao City – planirano 4.944,00 EUR, realizirano 3.721,94 eura ili 75,28% realizacija je manja jer računi od 8-12 mjeseca su na poziciji Parkis-a.

  - Parkirna mladež – planirano 19.500,00 eura, realizirano 17.250,04 eura ili 88,46%, manje od plana jer je i manje parkirne mladeži.

  - Prometna mladež – planirano 4.600,00 eura, nije realizirano jer nije oformljena jedinica prometne mladeži, a troškovi studenata za klizalište nisu ostvareni u prosincu kako se planiralo.

  - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – planirano 2.000,00 eura, realizirano 2.848,18 eura ili 142,41% (termo role, nove tiskanice, nepredviđeni servisi parkirnih automata zbog kojih je realizacija veća od plana).

VLASTITI POGON GROBLJE (planirano 350.553,00 eura, realizirano 279.455,80 eura – 79,72%

- Plaće za redovan rad - vlastiti pogon groblje – planirano 87.000,00 eura, realizirano 83.400,67 eura ili 95,86%

- Ostali rashodi za zaposlene - vlastiti pogon groblje – planirano 10.000,00 eura, realizirano 7.650,00 eura ili 76,50% što je manje nego planirano jer se procijenilo da će biti potrebno više od ostvarenog.

- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - vlastiti pogon groblje – planirano 12.000,00 eura, realizirano 9.993,66 eura ili 83,28% što je manje od plana zbog krive procjene a i mijenjali su se zaposlenici.

- Iznošenje i odvoz smeća s groblja Laz i Marija Bistrica – planirano 72.772,00 eura, a realizirano 68.105,42 eura ili 93,59%.

- Naknade za prijevoz na posao i s posla - vlastiti pogon groblje – planirano 5.300,00 eura, realizirano 5.320,20 eura ili 100,38%

- Poslovni objekti – zamjena stolarije na MRTVAČNICI LAZ – plan 20.000,00 EUR, realizacija 15.729,50 eura ili 78,65% što je manje od plana jer je informativna ponuda bila veće od realizirane.

- Izgradnja staze na groblju Marija Bistrica planirano 69.000,00 eura, realizirano 55.408,75 eura ili 80,30%, procjena je bila veća od realizirane.

- Stručno usavršavanje zaposlenika – planirano 4.500,00 eura, realizirano 71,68 eura ili 1,19% nije održano planirano usavršavanje zaposlenika.

- Gorivo za vlastiti pogon groblja – planirano 1.327,00 EUR, nema realizacije jer nije izdvajano iz ukupnog računa za gorivo zasebno na troškove groblja.

- Materijal za održavanje - plan 3.318,00 eura, realizirano 4.064,00 eura ili 122,48% realizacija je veća jer  su troškovi za tretiranje čempresa greškom stavljeni ovdje a ne pod održavanje.

- Usluge održavanja - vlastiti pogon GROBLJE – planirano 3.318,00 EUR, realizirano 3.266,10 eura ili 98,44%.

- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja  planirano 13.272,00 eura, realizirano 13.139,62 eura ili 99,00%.

- Izrada stepenica na groblju Marija Bistrica planirana je u iznosu 12.000,00 eura, ali nije realizirana te će biti odrađena u budućem razdoblju.

- Izgradnja staze na groblju Laz planirana je u iznosu 15.000,00 eura ali isto nije odrađena te će biti u narednom razdoblju.

- Nadzorna kamera i razglas za novo groblje – plan 7.646,00 eura, realizirano 5.943,75 ili 77,73 % kamere su jeftinije u odnosu na procjenu.

- Oprema – planirano 2.000,00 eura, realizirano 1.362,50 eura ili 68,13%, manje od plana jer neka oprema se očekivala ali nije nabavljena na vrijeme, Nabavljen je termalni roler za parkirni aparat i proknjižen je ovdje jer se nije planirala oprema u vlastitom pogonu parkiranja a bilo je potrebno kako bi u sezoni parkirni aparat radio.

- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (GROBARI) – planirano 1.500,00 eura, realizirano 499,75 eura ili 33,33% nije nabavljena dodatna zaštitna odjeća koja se planirala jer nije bilo potrebe.

- Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene na groblju planirana je u iznosu 3.000,00 eura ali nije nabavljena.

- Stručni nadzor za grobne staze na groblju MB planiran je u iznosu 2.100,00 eura ali kako nije obavljena izgradnja nije realiziran ni nadzor.

- Izrada Oznaka na groblju planirana je i iznosu od 5.500,00 eura i realizirana je 100%.

OPREMA KOMUNALNI POGON ( planirano 1.000,00 eura za lizing vozila ali je vozilo nabavljeno u siječnju 2026. te isto nije realizirano)

- Opći cilj: čišćenje i održavanje javnih površina na području Općine tokom cijele godine kako bi se osigurao kvalitetniji način življenja i  učinio Općinu ljepšom i čišćom.

- Posebni cilj: redovno čišćenje ulica, parkova, parkirališta, groblja, zatim podrezivanje drvoreda i niskog raslinja, obavljanje manjih popravaka na javnim površinama, vođenje brige o kontejnerima i odlagalištima kućnog otpada, a sve u cilju povećanja stupnja standarda kvalitete održavanja javnih površina.

- Pokazatelj uspješnosti: dobra čistoća i uređenost javnih površina i groblja. Naplata parkiranja je vršena redovno te je ostvareno gotovo 120.000,00 eura od parkiranja.

PROGRAM 1005: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (plan: 955.480,99 eura, realizacija: 847.720,67– 88,72%)

- ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA (planirano 430.780,99 eura, realizirano 370.924,79 eura ili 86,10%)

  - Materijal i oprema održavanje – prometni znakovi – planirano 6.145,00 eura, realizirano 4.816,10 eura ili 78,37% (prometni znakovi b24, zastave, fleksibilni stupići, prometno ogledalo i drugi znakovi). Nisu nabavljeni dodatni prometni znakovi pa je realizacija manja.

  - Zacjevljenje kanala uz PŠ Selnica planirano je u iznosu od 8.000,00 eura, realizacija 1.641,25 eura ili 20,52%, ostalo su nabavljene cijevi koje nisu mogle biti pod uslugom pa je realizacija manja od plana.

  - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – planirano je 20.000,00 eura, realizacija 18.866,83 eura ili 94,33%.

  - Ostale usluge tekućeg održavanja – zimska služba – planirano 54.045,00 eura, realizirano 37.012,32 eura ili 68,48% (čišćenje od snijega,  posipavanje cesta u ukupnoj duljini od 87.320 m nerazvrstanih cesta od čega je 76.930 m asfaltiranih, a 10.930 m neasfaltiranih), realizacija je manja jer su izvođači dio troškova iz prosinca fakturirali u siječnju.

  - Ostale usluge tekućeg održavanja – sanacija udarnih rupa, planirano je 31.522,00 eura, realizirano je 31.418,13 eura ili 99,67% odnosi se proljetnu i jesensku sanaciju udarnih rupa na nerazvrstanim cestama po naseljima.

  - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i javnih površina – planirano je 173.000,00 eura, a realizirano 172.465,64 eura ili 99,69%. Odnosi se na mjesečno održavanje cesta i javnih površina od strane Lijepe Bistrice i ostale usluge uređenja trga i javnih površina koje nisu razvrstane po 10 naselja.

  - Materijal za tekuće i investicijsko održavanje cesta planiran je u iznosu 8.982,00 eura a realizirano je 10.760,47 ili 119,80% odnosi se na kameni agregat koji nije direktno preko mjesnih odbora već na ostale lokacije po potrebi, realizacija je veća od planirane jer se pojavila potreba za sanacijom bankina i rupa više od planiranog, a dio troška je trebao biti na mjesnom odboru.

  - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO planirano je 120.911,99 eura a realizirano je 85.819,05 eura ili 70,98%, nisu svi mjesni odbori iskoristili sredstva.

| Mjesni odbor | Plan 2024. | Plan 2025. | Realizacija 2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| Marija Bistrica | 11.149,67 | 14.494,57 | 5.089,82 |
| Hum Bistrički | 9.291,20 | 12.078,56 | 11.387,41 |
| Sušobreg | 6.504,07 | 8.455,29 | 0,00 |
| Podgorje Bistričko | 9.291,20 | 12.078,56 | 10.033,01 |
| Podgrađe | 7.432,73 | 9.662,55 | 4.771,05 |
| Globočec | 10.219,85 | 13.285,81 | 10.985,30 |
| Selnica | 11.149,67 | 14.494,57 | 14.487,40 |
| Laz B. i S. | 11.149,67 | 14.620,97 | 14.620,00 |
| Poljanica Bistrička | 7.432,73 | 9.662,55 | 9.001,64 |
| Tugonica | 9.291,20 | 12.078,56 | 5.443,42 |
| UKUPNO | 92.911,99 | 120.911,99 | 85.819,05 |

  - Prometni elaborat pješački prijelazi planirano je 5.000,00 eura, realizacija je 100,00%

  - Prometni elaborat autobusna stajališta planirano je 3.175,00 eura, realizirano je 3.125,00 eura ili 98,43% odnosi se na prijelaze na D29 i D307(Hum)

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (planirano 118.927,00 eura, realizirano 107.021,83 eura ili 89,99%)

  - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – čišćenje, košnja, malčiranje, uređenje parkova – planirano 35.000,00 eura, realizirano 34.850,99 eura ili 99,57%.

  - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – uređenje cvjetnih površina – planirano  7.963,00 EUR, realizirano 4.392,20 eura ili 55,16% (obuhvaća uređenje cvjetnog dijela ispred zgrade općine, ostalo se odnosi na sadnju cvijeća na površinama, park Ivaki, Zagrebačka, zdenac Trg, i ostalo, sadnju ljetnica i zimskog cvijeća te sadnju tuja i drugog drveća na javnim površinama). Realizirano je manje od planiranog jer je dio cvijeća nabavljen zasebno pa je knjižen pod materijal.

  - Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano je 35.000,00 eura, realizirano je 34.743,15 eura ili 99,27% odnosi se na postavu turističkog srca u Poljanici (Gleci), postave znakova, popravke dječjih igrališta, malčanje površina općine.

  - Ugovori o djelu – planirano 14.636,00 eura, realizirano 6.857,73 eura ili 46,86%, planirano je više nego je bilo potrebe prema očekivanjima iz prošlog razdoblja.

  - Komunalne usluge – poljoprivredni redar – planirano 9.828,00 eura, realizirano 9.827,76 eura ili 100%.

  - Izgradnja odvodnog kanala (zacjevljenje) LAZ BREZOVICA planirano 16.500,00 eura, realizirano 16.350,00 eura ili 99,09%.

- RASHODI ZA UREĐAJE I JAVNU RASVJETU (planirano 144.032,00 eura, realizirano 114.906,47 eura ili 79,78%)

  - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete planirano 19.272,00 eura, realizirano 19.288,03 eura ili 100,08% (obuhvaća održavanje javne rasvjete na području Općine prema sklopljenom ugovoru).

  - Energija – električna energija za javnu rasvjetu planirano 79.634,00 eura, realizirano 59.206,93 eura ili 74,35%, zbog Odluke Vlade iznos je manji zbog umanjenja električne energije a pretpostavljalo se da će se možda mjera ukinuti.

  - Naknada za energetsku usluge – rate za New light rasvjetu - planirano 39.817,00 eura, realizirano 36.262,05 eura ili 91.07 % realizacija je manja jer se ispostavljeno 11 od 12 mjesečnih rata.

  - Materijal za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete – planirano 5.309,00 eura, realizacija je 149,48 eura ili 2,82% iz računa nije izdvajan materijal za održavanje javne rasvjete te nije posebno bilo zamjena svjetiljki koje su mijenjane izvan ugovora o održavanju javne rasvjete.

- ODRŽAVANJE UREĐAJA VODOOPSKRBE (planirano 57.011,00 eura, realizirano 57.010,20 eura ili 100,00%)

  - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – planirano 70,00 eura, realizacija 69,48 eura.

  - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda– planirano 59.941,00 eura, realizirano 59.940,72 eura (obuhvaća popravke i održavanje vodovoda Laz i vodovoda Marija Bistrica od strane komunalnog poduzeća Lijepa Bistrica d.o.o. do ožujka 2025. jer nakon toga vodovod je predan Zagorskom vodovodu).

- SANACIJA KLIZIŠTA (planirano  92.344,00 eura realizirano 92.343,09 eura ili 100,00%)

KLIZIŠTE GLOBANI GLOBOČEC 240D NC1-007 (ukupna investicija 82.593,09 eura) planirano je iz dva izvora iz izvora opći prihodi i primici planirano je 28.219,00 eura, realizirano je 28.218,09 eura. Iz izvora pomoći Hrvatskih voda planirano je i realizirano 50.000,00 eura.

Stručni nadzor nad sanacijom klizišta Globani planirano i realizirano je 4.375,00 eura.

Projekt sanacije klizišta – SELNICA NC2-031 Mitrečići planirano je i realizirano 9.750,00 eura.

- ODRŽAVANJE OPREME U DOMU KULTURE (planirano 13.604,00 eura, realizirano 12.765,41 eura ili 93,84 %)

  - Održavanje opreme u domu kulture – planirano 2.654,00 eura, realizirano 1.911,24 eura

  - Održavanje dizala u Domu kulture – planirano 996,00 eura, realizirano 900,17 eura

  - Usluga kino prikazivanja – planirano 9.954,00 eura, realizirano 100,00%

- UREĐENJE OPĆINSKIH OBJEKATA (planirano 41.238,00 eura, realizirano 35.985,11 eura ili 87,26%)

- Uređenje WC-a u prizemlju Doma kulture – planirano 11.000,00 eura, realizirano 10.827,00 eura ili 98,43%.

- Uredski namještaj – planirano 5.000,00 eura, realizirano 3.972,50 eura ili 79,45% realizacija je manja jer nije nabavljen sav namještaj za ured načelnika te će se realizirati u 2026. godini.

- Centralno općina – planirano je 2.825,00 eura i realizirano je 100,00%

- Oprema za održavanje i zaštitu (klima) – planirano 4.413,00 eura, realizirano 4.412,50 eura ili 100%.

- Općinska zgrada (stolarija) – planirano 5.000,00 EUR, realizacija 2.862,50 eura ili 57,25% realizacija je manja jer nije zamijenjena sva planirana stolarija.

- Uredska kancelarija (ured načelnika) uređenje planirano je 10.000,00 eura, realizirano je 8.095,11 eura ili 80,95%. Realizacija je manja jer nisu završeni radovi na uređenju ureda načelnika.

- Bojler općina zamjena – planirano je 3.000,00 eura, realizirano je 2.990,00 eura ili 99,67%

- SANACIJA BANKINA NA PODRUČJU OPĆINE (posljedica aglomeracije)– planirano 51.544,00 eura, realizirano 51.543,75 eura ili 100,00%

- SANACIJA BAJERA – planirano 6.000,00 eura, realizirano 5.220,00 eura ili 87,00 %, manja realizacije jer je trošak sanacije ispao manji od procjene.

Opći cilj: poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem.

Posebni cilj: uređenje pješačkih staza, uređenje groblja postavljanjem betonskih kocki, asfaltiranje ulica, nasipanje i ravnanje bankina, sadnja i održavanje hortikultura, sanacija klizišta i ostalih poteškoća nastalih uslijed elementarne nepogode.

Pokazatelj uspješnosti: Čišćenje od snijega, te posipavanja cesta u ukupnoj duljini od 90.914,00 m nerazvrstanih cesta, od čega je 80.374,00 metara asfaltiranih, a 10.540,00 metara neasfaltiranih. Sanirano 1 klizište, napravljen  projekat za jedno klizište, renoviran 1 sanitarni čvor objekata u vlasništvu Općine, sanirane bankine poslije aglomeracije, saniran bajer za ribolov u Poljanici.

PROGRAM 1006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – planirano 1.855.451,59 eura, realizirano 1.509.882,91 eura – 81.38%

- IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA – planirano 246.401,78 eura, realizirano 224.698,31 eura. Stručni nadzor cesta nije realiziran jer je račun za nadzor dobavljač dostavio u 2026. godini zbog problema s fakturiranjem i fiskalizacijom.

| IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA | Planirano | Realizacija | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja i asfaltiranje cesta | 246.401,78 | 224.698,31 | 91,19% |
| Prihodi za posebne namjene | 178.968,87 | 162.912,68 | 91,03% |
| Projektna dokumentacija | 8.988,00 | 3.300,00 | 36,72% |
| Stručni nadzor - CESTE | 10.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Asfaltiranje ceste NC1-189, Mikuši, Laz Bistrički (od kućnog br. Laz Bistrički 186 do 183) | 11.376,00 | 11.376,00 | 100,00% |
| Asfaltiranje ceste NC1 -197, Gereci, (Laz Stubički do kućnog broja 45A ) | 2.343,05 | 2.343,05 | 100,00% |
| Asfaltiranje ceste NC 1 -188, Cikovići, Laz Bistrički (od kućnog br. Laz Bistrički 177-173) | 11.286,00 | 11.286,00 | 100,00% |
| Asfaltiranje ceste NC2-059; Cipriši i NC 3-170, Podgorje Bistričko (Podgorje Bistričko , prema Šp | 17.385,60 | 17.357,43 | 99,84% |
| Asfaltiranje ceste NC1-154, Čukmani(Podgorje Bistričko) | 12.320,40 | 12.319,15 | 99,99% |
| Asfaltiranje ceste NC1-136, Zagrebačka ulica - Muheki (od Januša do obilaznice) | 14.059,08 | 14.057,91 | 99,99% |
| Asfaltiranje ceste NC2 -041, Banovčak, (Hum Bistrički, Banovčak) | 55.566,84 | 55.565,50 | 100,00% |
| Asfaltiranje ceste NC2-010 od Japca do Plavca (Sušobreg, preostali dio-nastavak) | 10.773,43 | 10.773,43 | 100,00% |
| Asfaltiranje ceste NC(nije evidentirana) k.č.br. 690/1; k.o. Marija Bistica, Kolodvorska ulica | 3.012,53 | 2.878,63 | 95,56% |
| Asfaltiranje ceste NC22-068; Vinkovići (Podgorje Bistričko, Luči Brijeg) | 6.350,94 | 6.349,35 | 99,97% |
| Asfaltiranje ceste NC 1-013, Vukesi, Rogari, (Globočec, od kuć.br. Globočec 1023 A do 109) | 15.307,00 | 15.306,23 | 99,99% |
| Pomoći | 25.329,32 | 19.682,04 | 77,70% |
| Asfaltiranje ceste NC1-189, Mikuši, Laz Bistrički (od kućnog br. Laz Bistrički 186 do 183) | 7.584,00 | 4.543,06 | 59,90% |
| Asfaltiranje ceste NC1 -197, Gereci, (Laz Stubički do kućnog broja 45A ) | 3.039,03 | 3.038,91 | 100,00% |
| Asfaltiranje ceste NC 1 -188, Cikovići, Laz Bistrički (od kućnog br. Laz Bistrički 177-173) | 7.524,00 | 5.066,44 | 67,34% |
| Asfaltiranje ceste NC2-010 od Japca do Plavca (Sušobreg, preostali dio-nastavak) | 7.182,29 | 7.033,63 | 97,93% |
| Opći prihodi i primici | 42.103,59 | 42.103,59 | 100,00% |
| Asfaltiranje ceste NC2-059; Cipriši i NC 3-170, Podgorje Bistričko (Podgorje Bistričko , prema Šp) | 6.891,40 | 6.891,40 | 100,00% |
| Asfaltiranje ceste NC1-154, Čukmani(Podgorje Bistričko) | 3.569,60 | 3.569,60 | 100,00% |
| Asfaltiranje ceste NC1-136, Zagrebačka ulica - Muheki (od Januša do obilaznice) | 6.035,72 | 6.035,72 | 100,00% |
| Asfaltiranje ceste NC2 -041, Banovčak, (Hum Bistrički, Banovčak) | 21.390,56 | 21.390,56 | 100,00% |
| Asfaltiranje ceste NC(nije evidentirana) k.č.br. 690/1; k.o. Marija Bistica, Kolodvorska ulica | 2.008,35 | 2.008,35 | 100,00% |
| Asfaltiranje ceste NC22-068; Vinkovići (Podgorje Bistričko, Luči Brijeg) | 2.207,96 | 2.207,96 | 100,00% |

- IZGRADNJA JAVNE RASVJETE – planirano 16.571,00 eura, realizirano 16.570,44 eura ili 100,00%

  - Ostala javna rasvjeta – planirano 10.805,00 eura i realizirano je 100,00%.

  - Javna rasvjeta dječji vrtić – planirano je 5.766,00 eura, realizirano je 5.765,44 eura ili 100,00%.

- IZGRADNJA NOGOSTUPA – planirano 216.875,00 eura, realizirano 130.303,64 eura ili 60,08%

|  | Planirano | Realizirano | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja nogostupa | 216.875,00 | 130.303,64 | 60,08% |
| Opći prihodi i primici | 72.500,00 | 40.428,64 | 55,76% |
| Projektna dokumentacija – nogostup Podgorje ŽC2227 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00% |
| Izgradnja pješačkih staza uz ŽC2221 (Globočec) | 49.000,00 | 40.428,64 | 82,51% |
| Pomoći | 89.875,00 | 89.875,00 | 100,00% |
| Stručni nadzor (pješačke staze ŽC2221) | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| Izgradnja pješačkih staza uz ŽC2221 (Globočec) | 81.500,00 | 81.500,00 | 100,00% |
| Projektna dokumentacija - pješačke staze MB ŽC2221 | 3.375,00 | 3.375,00 | 100,00% |
| Prihodi za posebne namjene | 54.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izgradnja pješačkih staza uz ŽC2221 (Globočec) | 54.500,00 | 0,00 | 0,00% |

Projektna dokumentacija za nogostup Podgorje ŽC2227 nije realizirana u 2025.g. te se odgađa na 2026. g. jer je kod izrade došlo do problema imovinsko pravnih odnosa za dio planiranog nogostupa, tako da nije moglo biti izrađeno na vrijeme.

Realizacija izgradnje nogostupa je manja od planiranog jer su ponude kod planiranja bile veće u odnosu na realizirani troškovnik.

- PODUZETNIČKA ZONA MARIJA BISTRICA 1 – planirano 75.000,00 eura za projektnu dokumentaciju, nema realizacije te se ista planira u 2026.g.

- SPOMEN OBILJEŽJE HRVATSKIM BRANITELJIMA – planirano je 15.000,00 eura, nije realizirano ali od Ministarstva smo dobili iznos sredstava za projektnu dokumentaciju (idejno rješenje) te će se ista realizirati u 2026. g.

- SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR – planirano 9.750,00 eura za izradu projektne dokumentacije, realizirano 100,00%.

- IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA KOD NOVOG VRTIĆA – plan 59.735,00 eura, realizacija 49.712,24 eura ili 83,22%

- Stručni nadzor igrališta – planirano 2.127,00 eura, realizirano 2.000,00 eura ili 94,03%.

- Izgradnja dječjeg igrališta – planirano je 24.100,00 eura a realizirano je 21.127,96 eura iz izvora općih prihoda i primitaka, iz izvora pomoći nije bilo realizacije, a iz izvora ostalih pomoći EU je planirano 30.200,00 eura a realizirano je 26.584,28 eura (ukupna izgradnja igrališta kod novog vrtića je iznosila 47.712,24 eura).

- DOGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA „PUŠLEK MARIJA BISTRICA“ – planirano 458.327,00 eura, realizirano 466.943,17 eura ili 101,87%

  - Konzultanti – plan 13.612,00 eura, realizirano 22.499,99 eura ili 165,30%, realizacija je veća u odnosu na plan jer se u zadnjem rebalansu smanjio iznos prema tadašnjoj realizaciji jer je projekt do tada bio završen ali su konzultanti naknadno izdali račun za zadnju ratu prema Ugovoru.

  - Projektiranje – plan 15.625,00 eura, realizacija 100,00%.

  - Stručni nadzor nad građevinskim radovima – plan 20,000,00 eura, realizirano 19.729,35 eura ili 98,64%.

  - Građevinski radovi – plan 202.562,00 eura, realizacija 202.561,23 eura ili 100,00% iz izvora ostalih pomoći EU, a iz izvora namjenskih primitaka od zaduživanja planirano je 166.728,00 eura, realizirano je 166.727,60 eura ili 100%.

  - Opremanje novog DV Pušlek planirano je 39.800,00 eura, realizirano 100,00%.

- TENISKI TERENI – planirano je 32.000,00 eura, realizirano je 31.237,50 eura ili 97,62% za zamjenu krovišta na objektu.

- IZGRADNJA GROBNIH OKVIRA NA NOVOM GROBLJU MB – planirano 84.412,00 eura, realizirano 83.636,51 eura ili 99,08%

  - Izgradnja betonskih okvira – plan 82.012,00 eura, realizirano 82.011,51 eura ili 100%

  - Stručni nadzor – plan 2.400,00 eura, realizacija 1.625,00 eura ili 67,70%, procijenjeno je da će iznos biti veći.

- IZGRADNJA MONTAŽNOG MOSTA BEJLI U SELNICI – planirano 11.500,00 eura, realizirano 11.337,50 eura ili 98,59%, isto se odnosi na bojanje konstrukcije koja je napravljena godinu ranije.

- UREĐENJE ZAGREBAČKE CESTE I DONJEG TRGA – planirano 19.646,00 eura, nema realizacije (izrada projektno-tehničke dokumentacije odrađuje se u 2026. godini)

- REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA MARIJA BISTRICA (ŽUTA ZGRADA) – planirano 35.000,00 eura, nije realizirano te će se odraditi u 2026. godini.

- UREĐENJE ODVODNOG KANALA UZ NC1-121 HUM BISTRIČKI – planirano je 11.600,00 eura, realizirano je 11.573,19 eura ili 99,77 %

- OTKUP O UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA LAZU BISTRIČKOM, planirano je 13.128,00 eura i realizirano je 100,00% za kupnju zemljišta

- REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA TOMISLAVA planirano je 4.600,00 eura i realizirano je 100,00 % za projektnu dokumentaciju.

- UREĐENJE I REKONSTRUKCIJA PARKA SKULPTURA MARIJA BISTRICA – planirano je 57.000,00 eura, realizirano je 42.553,75 eura ili 74,65%. Realizacija je manja jer je informativna ponuda bila veća od realizirane.

- INTERPRETACIJSKI CENTAR DRVENIH IGRAČAKA I LICITARA – planirano je 120.832,68 eura, realizirano je 57.381,25 eura ili 47,49%

  - Projektna dokumentacija je planirana iz dva izvora iz izvora općih prihoda i primitaka planirano je 57.382,00 eura, realizirano je 57.381,25 eura ili 100%, a iz izvora pomoći planirano je 63.450,68 eura te isto nije realizirano, već će ostalo biti realizirano u 2026. godini.

- IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠKOLE – planirano je 32.875,00 eura i realizirano je 100% u dogovoru s KZŽ kako bi se pripremio projekt za gradnju škole.

- IZGRADNJA MAKADAMSKOG PARKIRALIŠTA UZ NOVI DV – planirano je 16.000,00 eura i realizirano 100,00%, jer kapacitet parkirališta nije dostatan, isto se asfaltira i uređuje u 2026. godini.

- OTKUP ZEMLJIŠTA KOD DVD-A TUGONICA – planirano je 40.000,00 eura i realizirano je 100,00% za javno društvenu namjenu.

- SANACIJA I UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA PODRUČNOG OBJEKTA DV PUŠLEK – planirano je 43.798,63 eura i realizirano je 43.797,83 ili 100,00%

  - Za stručni nadzor je planirano 1.613,00 eura, realizirano je 1.612,50 eura ili 100,00%.

  - Za uređenje igrališta planirano je iz dva izvora ukupno 42.185,63 eura, odnosno iz izvora općih prihoda i primitaka planirano je 11.964,00 eura i realizirano je 11.963,70 eura ili 100,00%, dok je iz izvora pomoći (Potpora za lokalni razvoj u sklopu inicijative LEADER) planirano je 30.221,63 eura i realizirano je 100,00% (iz državnog proračuna Ministarstva demografije je uplaćeno 30.221,63 eura za tu svrhu).

- SANACIJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA KALVARIJA – planirano je 25.254,50 eura, realizirano je 25.254,13 eura ili 100,00 %

  - Stručni nadzor je planiran u iznosu od 1.225,00 eura i realiziran je 100,00%

  - Sanacija i uređenje igrališta planirana je iz dva izvoru ukupno 24.029,50 eura, iz izvora općih prihoda i primitaka planirano je 5.574,00 eura a realizirano je 5.573,63 eura dok je iz izvora pomoći planirano 18.455,50 eura i realizirano je 100,00%. Također je isti iznos uplaćen od strane Ministarstva demografije.

- UREĐENJE I OPREMANJE TRGA I ULICA - MARIJA BISTRICA – planirano 80.469,00 eura, realizirano 69.182,76 eura ili 85,97%

  - Energija – utrošak za privremeni priključak klizališta i obale planiran je u iznosu 2.000,00 eura, nema realizacije jer nije ispostavljen račun.

  - Klizalište u vrijeme Adventa planirano 19.173,00 eura i realizirano u iznosu od 15.750,00 eura ili 82,15%  odnosi se na najam klizališta i rashladnog uređaja za isto, a iznos realizacije je manji iz razloga što odabrani dobavljač nije u sustavu PDV-a.

  - Najam šatora iznad klizališta u doba Adventa – planirano 3.500,00 eura, realizirano 100,00%.

  - Usluga kićenja za blagdane – plan 12.550,00 eura, realizacija 12.539,35 eura ili 99,91%.

  - Oprema-pozornica i krovište – planirano 1.991,00 eura, realizirano 1.020,00 eura za pozadinski okvir za banere na pozornici.

  - Oprema – nadzorna kamera – planirano 2.991,00 eura, nije realizirano zbog problema sa strujom na lokaciji kod raskrižja Konzum.

  - Popravak pozornice – planirano 4.000,00 eura, realizirano 3.981,90 eura ili 99,55%.

  - Montaža adventskih kućica – planirano 6.600,00 eura, realizirano 6.247,50 eura ili 94,66%.

  - Oprema dekoracija za trg – planirano je 27.000,00 eura, realizirano je 26.114,01 eura ili 96,83% (odnose se na nabavku klupe s borićem kao svjetlosna dekoracija, dekoracija za advent na bunaru i javnim površinama).

  - Sanacija trga -kvarc planirano je 664,00 eura, nije realizirano.

- UREĐENJE DRUŠTVENOG DOMA U PODGRAĐU – planirano 46.705,00 eura, realizirano 46.377,15 eura ili 99,30 %

  - Za uređenje je planirano 38.000,00 eura, realizirano je 37.672,50 eura ili 99,14%

  - Izrada elektroinstalacije u društvenom domu – planirano je 8.705,00 eura, realizirano je  8.704,65 eura ili 100,00%

- UREĐENJE I OPREMANJE DVD-A MARIJA BISTRICA – planirano 82.971,00 eura, realizirano 82.970,54 eura ili 100,00%

  - Za tekuće donacije planirano je 2.500,00 eura i realizirano je 100,00%, a odnosi se na pomoć za nabavu kombi vozila za potrebe DVD-a.

  - DVD Marija Bistrica autocisterna – planirano je 40.000,00 eura i realizirano je 100,00%.

  - DVD Marija Bistrica rekonstrukcija – planirano je 40.471,00 eura, realizirano je 40.470,54 eura ili 100,00%.

Opći cilj: unapređenje temeljnih vrijednosti Općine ulaganjem u izgradnju komunalne infrastrukture.

Posebni cilj: izgradnja komunalne infrastrukture kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetniji život mještana i dalji razvoj turizma i gospodarstva.

Pokazatelji uspješnosti: u 2025. godini asfaltirano je 2.195,00 metara dužnih na 11 dionica, odrađena su 4 proširenja javne rasvjete u naseljima te je uređena javna rasvjeta kod NK Mladost i kod novog dječjeg vrtića, teniski tereni su u obnovi, obnovljena su dječja igrališta kod starog vrtića i kod kalvarije, dovršena je dogradnja dječjeg vrtića i stavljen je u funkciju, uređen je društveni dom u Podgrađu, otkupljena su zemljišta za javno društvenu namjenu, uređuje se parkiralište uz dječji vrtić, te se pripremaju projektne dokumentacije za daljnje projekte.

PROGRAM 1007: PROGRAM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA (planirano 94.072,75 eura, realizirano 93.126,75 eura ili 98,99%)

ODVOZ OTPADA I SANACIJA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA SMEĆE (planirano 59.990,00 eura, realizirano 53.886,33 eura ili 94,55%)

- Komunalne usluge sanacija divljeg odlagališta planirano je 3.982,00 eura ali nema realizacije, nije bilo zasebnih sanacija divljih odlagališta.

- Komunalne usluge Hrvatske vode – planirano je 1.000,00 eura, realizirano je 1.950,07 eura ili 195,01%, realizacija je veća od plana jer je sa zadnjim rebalansom umanjen iznos plana ali je naknadno stigla naknada za uređenje voda za građevinsku dozvolu nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.652,63 eura.

- Naknada za odlaganje otpada na području druge JLS - planirano je 13.272,00 EUR, a realizirano je 13.940,92 eura ili 105,04%. Miješani komunalni otpad s područja općine Marija Bistrica odvozi se u Koprivnički Ivanec na odlagalište otpada Piškornica.

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (planirano 664,00 eura) nisu realizirane.

- Odvoz smeća – planirano je 28.618,00 eura, realizirano je 31.190,91 eura ili 108,99%, realizacija je veća od plana jer se procjena radila na razini prošle godine ali se ispostavilo da je u prosincu bilo više odvezenog otpada nego što smo predvidjeli.

- Mobilna kamera za divlja odlagališta – planirano 2.654,00 eura, nije realizirano te će se nabavljati u budućem razdoblju.

- Spremnik otpada – kompakt solarni planirano je 6.800,00 eura, realizirano je 6.804,43 eura ili 100,07% isti je postavljen uz zgradu Općine.

HIGIJENIČARSKA SLUŽBA (planirano 25.862,75 eura, realizirano 24.390,42 eura ili 94,31%)

- Deratizacija i dezinsekcija – planirano 9.415,75 eura, realizirano 8.231,56 eura ili 87,42%, realizacija je manja od planirane koja se bazirala na prošlogodišnjem iznosu.

- Higijeničarske usluge – planirano 16.447,00 eura, realizirano 16.158,86 eura ili 98,25%.

NABAVA SPREMNIKA  (planirano je 7.075,00 eura, realizirano je 10.825,00 eura ili 153,00%)

- Sitni inventar – spremnici planirano je 3.825,00 eura, realizirano je 100,00%.

- Nabava spremnika za korisni otpad planirano je 3.250,00 eura, realizirano je 7.000,00 eura ili 215,38%, realizacija je duplo veća jer smo primili donaciju u vrijednosti 3.750,00 eura od Techno win machine d.o.o., a ista se morala proknjižiti, ugovor je u računovodstvo stigao krajem prosinca 2025. g.

EDUKACIJA ZA OTPAD – planirano je 4.145,00 eura, realizirano je 4.025,00 eura ili 97,10%.

Opći cilja: Održavanje urednosti cijele Općine.

Posebni cilj: osiguranje odvoza smeća financiranjem poduzeća koje odvozi otpad, sanacija ilegalnih odlagališta smeća, provođenje sustavne deratizacije i dezinsekcije jednom godišnje, nabava spremnika za otpad.

Pokazatelji uspješnosti: provedena deratizacija 2405 domaćinstava, 64 kanalizacija i 12 vodosprema, nabavljeno 10 topsy koševa za otpad za javne površine, održana edukativna radionica za odvajanje otpada za građane.

PROGRAM 1008: RAZVOJ POLJOPRIVREDE (plan: 6.864,00 eura, realizacija 5.679,36 eura ili 82,74%)

- Subvencije poljoprivrednicima planirane u iznosu od 2.800,00 eura a realizirano je 2.140,00 eura. Primljeno je 13 zahtjeva za osjemenjivanje krmača i krava i držanje krava.

- Intelektualne i osobne usluge projekti – planirano 664,00 eura, realizirano 139,36 eura ili 20,99%, nije bilo potrebe za dodatnim intelektualnim uslugama.

- Tekuće donacije vinogradari – planirano 2.000,00 eura i realizirano je 100,00%

- Tekuće donacije Udruga vinara i podrumara „Vinski vrh“ planirano 1.200,00 eura i realizirano 100,00%

- Tekuće donacije Udruga zagorski vrganj – planirano 200,00 eura, realizirano 100,00%.

Opći cilj: subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje

Posebni cilj: subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača vlasnicima životinja koji imaju prebivalište na području Općine. Aktivnošću se potiče stanovništvo na povećanje poljoprivredne proizvodnje i gospodarske djelatnosti.

Pokazatelj uspješnosti: 3 aktivne udruge, isplaćeno 13 potpora poljoprivrednicima

PROGRAM 1009: PROGRAM TURISTIČKIH DOGAĐANJA (plan 165.000,00 eura, realizacija 165.000,00 – 100,00%)

- Tekuće donacije Turističkoj zajednici za rad ureda i organizaciju manifestacija

Pokazatelj uspješnosti: Tijekom 2025. godine Turistička zajednica općine Marija Bistrica provela je niz ključnih aktivnosti usmjerenih na razvoj i promociju destinacije, s posebnim naglaskom na organizaciju manifestacija, provedbu projekata i strateško planiranje.

U organizacijskom segmentu ističu se tri glavne manifestacije: Bistrički fašinek, Ljeto u Mariji Bistrici i Advent u Mariji Bistrici. Ovi događaji čine okosnicu turističkog kalendara te značajno doprinose kulturnoj, društvenoj i turističkoj prepoznatljivosti destinacije. Kroz raznolike programe prilagođene svim uzrastima, manifestacije potiču očuvanje tradicije, zajedništvo i privlače domaće i strane posjetitelje tijekom cijele godine.

1.      Bistrički fašinek tradicionalna karnevalska manifestacija „Bistrički fašinek“ održana je u ožujku 2025. godine po 31. put, s motom „Deca prevzimaju vlast“.

2.      Ljeto u Mariji Bistrici Manifestacija „Ljeto u Mariji Bistrici“ dio je godišnjeg kulturno-zabavnog programa, koji se održava tijekom ljetnih mjeseci kroz niz raznovrsnih događanja — od svibnja do rujna. Program uključuje kulturne, duhovne, zabavne i sportske sadržaje, s posebnim naglaskom na proslavu blagdana Majke Božje Bistričke (13. srpnja), Dana Općine i Župe Marija Bistrica. Tijekom manifestacije održavaju se nastupi lokalnih i gostujućih izvođača, folklorne večeri, susreti umirovljenika, biciklijade, sportska natjecanja, tematski koncerti i drugi popratni programi koji su prilagođeni svim uzrastima.

3.        Advent u Mariji Bistrici

„Advent u Mariji Bistrici“ organizira se svake godine od kraja studenoga do kraja prosinca te predstavlja najvažniju zimsku manifestaciju destinacije. Adventski program karakterizira sinergija duhovnosti, tradicije i blagdanskog duha, s naglaskom na pripremu za Božić, zajedničko druženje i bogatu ponudu sadržaja za sve generacije.

U području projektnih aktivnosti, Turistička zajednica aktivno je sudjelovala u prijavama na natječaje Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije i Krapinsko-zagorske županije. Posebno se ističe uspješna realizacija projekta uređenja Parka drvenih skulptura, ukupne vrijednosti 56.303,75 eura, čime je unaprijeđena kulturna i turistička ponuda destinacije, a sufinanciran je sredstvima Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 16.776,00 eura. Također su osigurana sredstva za manifestaciju Advent u Mariji Bistrici , sufinanciran je sredstvima KZŽ – 1.500,00 € i HTZ – 13.980,00 €). Bistrički fašinek također je sufinanciran sredstvima KZŽ u iznosu od 1.000,00 €.

Značajan doprinos održivom razvoju ostvaren je sudjelovanjem u projektu „Hrvatska prirodno tvoja – Croatia naturally yours“. U sklopu projekta posađeno je 20 sadnica autohtonog javor klena uz važnu prometnicu, čime se doprinosi očuvanju okoliša i podizanju kvalitete prostora za posjetitelje i lokalno stanovništvo.

U 2025. godini započet je i proces izrade Plana upravljanja destinacijom Marija Bistrica za razdoblje 2025. – 2029., u suradnji sa stručnom tvrtkom „Julius Rose“. Ovaj strateški dokument predstavlja temelj za daljnji koordinirani i održivi razvoj turizma.

PROGRAM 1010: PROGRAM OGLAŠAVANJA (plan 44.041,00 eura, realizacija 44.041,00 eura – 100,00%)

- Tekuće donacije – Radio Marija Bistrica

PROGRAM 1013: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA (plan: 33.245,00 eura, realizacija 17.086,71 eura ili 51,40%)

- Troškovi najma laboratorija – planirano 8.000,00 eura, realizirano 7.150,00 eura ili 89,38%. Realizacija je manja jer je izdano 11 rata umjesto 12.

- Zdravstvene usluge logopeda za djecu – planirano 14.627,00 eura, realizirano 6.936,70 eura ili 47,42%, realizacija je manja jer se planiralo na razini 2024. godine, ali nije toliko ostvareno.

- Laboratorijske usluge analize vode – planirano 10.618,00 EUR, realizirano 3.000,01 eura ili 28,25%, realizacija je manja jer je vodovod predan Zagorskom vodovodu te nema potrebe za stalnim analizama vode osim lokalnih vodovoda, a isto nije umanjeno u planiranju rebalansom Proračuna.

Opći cilj: sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju.

Posebni cilj: sufinanciranje rada logopedske službe za djecu s poteškoćama u govoru i ostalih programa

Pokazatelj uspješnosti: redovito korištenje laboratorijskih usluga svih mještana Općine, redovito mjesečno uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju.

PROGRAM 1016: ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI (plan: 54.810,00 eura, realizacija: 54.269,75 eura ili 99,01%)

- Tekuće donacije ŠPORTSKA ZAJEDNICA – plan 52.010,00 eura, realizacija 51.469,75 eura ili 98,96%

- Tekuće donacije GROHOT - plan i realizacija 1.300,00 eura

- Tekuće donacije LOVAČKO DRUŠTVO FAZAN – plan 1.500,00 eura, realizacija 100,00%

Opći cilj: poticanje sporta i sportskih manifestacija.

Posebni cilj: program obuhvaća tekuće donacije sportskim udrugama  na području općine.

Pokazatelj uspješnosti: 11 sportskih udruga djeluje na području Općine.

PROGRAM 1017: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI (plan: 182.169,00 eura realizacija: 137.193,93 - 75,31%)

- Novčane pomoći pojedincima i obiteljima – planirano 10.352,00 EUR, realizirano 5.605,00 eura ili 54,14%. Isplaćeno je 22 jednokratnih novčanih pomoći, realizacija je manja jer je godinu ranije planirana u sklopu ovog i uskrsnica za umirovljenike, a ona je knjižena zasebno na poziciju s božićnicama.

- Sufinanciranje 1. nekretnine mladim obiteljima – planirano 40.000,00 eura, realizirano 14.599,50 eura ili 36,50%. Očekivalo se više zahtjeva ali nisu realizirani.

- Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad – planirano 19.909,00 eura, realizirano 15.997,75 eura ili 73,33%, odnosno isplaćeno je 39 naknada za novorođenčad.

- Ostale naknade - Hrvatski crveni križ Gradsko društvo – planirano 1.327,00 eura, realizirano 252,13 eura ili 19,00%, za sufinanciranje pomoći u kući. Realizacija je znatno manja od ranijih godina jer se nije javilo više korisnika za pomoć u kući.

- Ostale naknade iz proračuna u novcu – školske knjige – planirano 35.000,00 eura, realizacija 33.950,90 eura ili 97,00%.

- Radni materijal za nastavu – planirano 10.000,00 eura, realizirano 100,00%.

- Troškovi stanovanja – za korisnike zajamčene minimalne naknade kojima se financira odvoz otpada, električna energija i sl. – planirano 11.945,00 EUR, realizirano 11.814,17 eura ili 98,90%.

- Ostale pomoći– planirano 6.636,00 eura, realizirano 4.048,29 eura ili 61,00%

- Pomoć Braniteljima za komunalno opremanje stambenih objekata – planirano 5.000,00 eura, realizirano 3.286,19 eura ili 65,72% – općina je dužna omogućiti komunalno opremanje braniteljima prema zakonu, a realizacija je manja jer je bilo zahtjeva ali nije na vrijeme prikupljena sva potrebna dokumentacija te isto nije realizirano u 2025. g.

- Božićnice za umirovljenike – planirano 42.000,00 eura, realizirano 37.640,00 eura ili 89,62%. Dio umirovljenika nije podigao svoju božićnicu.

Opći cilj: Pomoć socijalno ugroženom stanovništvu.

Posebni cilj:  zadovoljiti svaki vid socijalne pomoć na osnovu donesenih kriterija o dodjeli ili na osnovu odluke.

Pokazatelji uspješnosti: isplaćeno 22 jednokratnih pomoći za socijalno ugroženo stanovništvo, 39 naknada za novorođeno dijete, 1 pomoć Branitelju za opremanje stambenog objekta, isplaćene uskrsnice i božićnice za umirovljenike s mirovinom nižom od 400,00 eura.

PROGRAM 1018: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA (plan 39.199,00 eura, realizacija 36.850,00 eura – 94,01%)

- Tekuće donacije udrugama HVIDRA – planirano 133,00 eura, nije realizirano.

- Tekuće donacije Dom za žrtve nasilja NOVI POČETAK – planirano i realizirano 2.000,00 eura.

- Tekuće donacije Udruga hrvatskih branitelja – planirano i realizirano 3.350,00 eura.

- Tekuće donacije u novcu Hrvatska žena – planirano 750,00 eura, nije realizirano.

- Tekuće donacije u novcu- KLA BISTRINA – planirano 2.000,00 eura, realizirano 1.200,00 eura ili 60%, realizacija je manja jer je udruga imala manje potreba pa nije tražila puni iznos.

- Sufinanciranje-OBITELJSKI CENTAR KZŽ – planirano 531,00 eura, nije realizirano.

- Tekuće donacije u novcu CRVENI KRIŽ – planirano i realizirano 18.000,00 eura.

- Tekuće donacije  Udruga umirovljenika – planirano 11.100,00 eura, realizirano 100,00%.

- Tekuće donacije Udruga invalida – planirano 700,00 eura i realizirano 100,00%.

- Tekuće donacije u novcu-UDRUGA SLIJEPIH – planirano 135,00 eura, nije realizirano.

- TIGROVI – planirano i realizirano 500,00 eura.

Opći cilj: donacija udrugama koje djeluju u području socijalne skrbi.

Posebni cilj: podržavanje rada udruge građana koje djeluju na području Općine te planiraju financijska sredstva za njihovu djelatnost.

Pokazatelj uspješnosti: 10 stalnih udruga koje brinu za građane s područja Općine. Sufinancirano je u 2025. g. 7 udruga.

PROGRAM 1011: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA (plan 114.326,00 eura, realizacija 123.108,88 eura – 107,68%)

- Tekuće pomoći – sufinanciranje vrtića izvan Općine Marija Bistrica je veće od planiranog jer je porasla ekonomska cijena vrtića.

Opći cilj: sufinanciranje predškolskog obrazovanja.

Pokazatelj uspješnosti: financiranje predškolskog odgoja za 41 dijete koje pohađa vrtić izvan naše općine.

PROGRAM 1012: PROGRAM OBRAZOVANJA (plan: 94.436,00 eura, realizacija 89.819,49 eura – 95,11%)

- Naknade građanima i kućanstvima – asistent u nastavi i sufinanciranje prijevoza učenika s posebnim potrebama – plan 10.318,00 eura, realizacija 7.066,63 eura ili 68,49%.

- Naknade građanima i kućanstvima – prijevoz učenika i studenata – planirano 36.854,00 EUR, realizirano 36.721,00 eura ili 99,64%.

- Prijevoz učenika po DPS-u – plan 1.327,00 eura, nije realizirano.

- Stipendije u novcu – planirano 27.474,00 eura, realizirano 36.854,00 eura ili 134,14%, nije dobro planirano, više je potpisanih stipendija nego što je u planu.

- Naknade studentima i učenicima za domove – planirano 1.991,00 eura, realizirano 455,36 eura ili 22,87%, manje učenika je u domovima.

- Pomoć učenicima – Novigradsko proljeće, Mala glagoljaška škola, Višnjan - planirano 2.898,00 eura, realizirano 2.562,50 eura ii 88,41%.

- Ostale naknade iz proračuna u novcu – razni školski projekti – planirano 6.461,00 eura, realizirano 6.160,00 eura ili 95,34%. Odnosi se na sufinanciranje pribora za maske, krafne za fašnik, JUMICAR, Novigradsko proljeće za srednjoškolce i dr.

- Prehrana u školskoj kuhinji za socijalno ugrožene učenike – planirano 113,00 eura, realizacija 0,00 eura, učenici imaju osiguranu prehranu pa nije bilo potrebe.

- Pomoć oko opremanja PŠ Poljanica Bistrička planirano 7.000,00 eura nema realizacije jer je isto realizirano u toku 2024.g.

Opći cilj: povećanje razine obrazovanja i pomoć socijalno ugroženijem učenicima i studentima.

Pokazatelj uspješnosti:  22 učeničke i 18 studentskih stipendija

PROGRAM 1014: PROMICANJE KULTURE (plan: 87.450,00 eura, realizirano: 84.850,00 eura – 97,03%)

- Tekuće donacije KUD LOVRO JEŽEK – planirano 37.500,00 eura, realizirano 100,00%.

- Tekuće donacije KUD LOVRO JEŽEK uniforme – planirano 16.000,00 eura, realizirano 100,00%.

- Udruga STAV – planirano 2.300,00 eura, realizirano 100,00%.

- Tekuće donacije – TEATAR VENDE TAM - plan i realizacija 3.700,00 eura.

- Tekuće donacije KUD LAZ – planirano 17.550,00 eura, realizirano 100,00%.

- Tekuće donacije KUBURAŠI - planirano 1.000,00 EUR, nema realizacije.

- Tekuće donacije KLAPA BISTRICA – planirano 3.800,00 EUR, realizirano 100,00%

- Tekuće donacije MATICA HRVATSKA – planirano 3.500,00 eura, realizirano 1.900,00 eura prema potrebi Udruge.

- Tekuće donacije KURUZA – planirano 2.100,00 eura, realizirano 100%.

Opći cilj: poticanje rada kulturnih udruga.

Pokazatelj uspješnosti: na području Općine Marija Bistrica djeluje 8 udruga iz područja kulture.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENOM POPISU IMOVINE, OBVEZA I POTRAŽIVANJA OPĆINE MARIJE BISTRICA

NA DAN 31.12.2025. GOD.

Na temelju Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica KLASA: 406-08/25-01/1 URBROJ: 2140-22-01-25-1 od 16. prosinca 2025. godine o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, u razdoblju od godine izvršen je popis imovine, obveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2025. godine, te je zatečeno slijedeće stanje:

1. KAPITALNA SREDSTVA

Kapitalna sredstva – dugotrajna imovina popisana je na popisnim listama koja su sastavni dio ovog izvješća – prilog izvješća.

Stanje imovine na dan 31.12.2025. godine:

| Rb. | OPIS IMOVINE | NABAVNA VRIJEDNOST | OTPIS VRIJEDNOSTI | KNJIŽNJA VRIJEDNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ne proizvedena dugotrajna imovina | 991.743,52 | 0,00 | 991.743,52 |
| 2. | Proizvedena dugotrajna imovina | 17.088.735,42 | 7.576.516,94 | 9.512.218,48 |
| 3. | Sitni inventar | 82.693,87 | 82.693,87 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 18.163.172,81 | 7.659.210,81 | 10.503.962,00 |

Sitni inventar, nabavljen je u toku 2025. godine u vrijednosti 16.627,86 eura, odmah je stavljen u uporabu.

Popis materijalne i nematerijalne imovine je sastavni dio ovog izvješća.

Povjerenstvo za popis imovine utvrđuje da stanje kapitalne imovine u količini i vrijednosti odgovara knjigovodstvenom stanju na dan 31.12.2025. godine, odnosno nema viškova i manjkova.

2. ZALIHE ROBE I MATERIJALA

Povjerenstvo konstatira da na dan 31.12.2025. godine nije bilo zaliha robe i materijala na skladištu. Nabavljena roba odmah se daje u upotrebu pa zbog toga i nema evidentiranih zaliha na kraju godine.

3. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava u EURIMA na dan 31.12.2025. godine iznosilo je 578.287,47 eura.

| 1. | Novac na žiro-računu Zagrebačke banke IBAN: HR4423600001825600009 – Izvod 354. od 31.12.2025. god. | 583.362,69 EUR |
| --- | --- | --- |
| 2. | Novac u blagajni | 694,96 EUR |
| 3. | Polog Gabud za parking | 500,00 EUR |
| 4. | Prijelazni račun porez na nekretnine | -6.270,18 |
|  | UKUPNO: | 578.287,47 EUR |

4. POTRAŽIVANJA PO OBVEZNICAMA, DANIM ZAJMOVIMA , KREDITIMA i DEPOZITIMA

a) Potraživanja za obveznice

Na dan 31.12.2025. god., Općina Marija Bistrica nema potraživanja za obveznice.

b) Potraživanja za pozajmice, udružena sredstva i avanse

Na dan 31.12.2025. god., Općina Marija Bistrica nema potraživanja za pozajmice, udružena sredstva i avanse.

c) Potraživanja za depozite u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama

Općina Marija Bistrica ima oročena depozitna sredstva u Zagrebačkoj banci d.d. Zabok u iznosu 1.000.000,00 EUR-kratkoročno

d) Potraživanja za prodane stanove na otplatu

Na dan 31.12.2025. Općina Marija Bistrica nema potraživanja  za prodane stanove.

5. POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH TE ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I OSTALO

| 1. | Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak | 0,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Potraživanja za pretporez | 86,61 |
| 3. | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | 423,76 |
| 4. | Ostala potraživanja | 966,14 |
| UKUPNO: |  | 1.476,51 |

6. DIONICE I UDJELI U GLAVNICI

Općina Marija Bistrica ima udjele u trima društvima:

| Rb | TRGOVAČKO DRUŠTVO | UDIO | IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zagorski vodovod d.o.o. | 6,8% | 644.928,26 |
| 2. | Radio Marija Bistrica | 25% | 663,61 |
| 3. | Lijepa Bistrica d.o.o. | 100% | 16.855,80 |
| UKUPNO: |  |  | 662.447,67 |

7. POTRAŽIVANJA ZA OPĆINSKE POREZE, NAKNADE I DRUGA POTRAŽIVANJA

Stanje potraživanja po izdanim rješenjima za općinske poreze i naknade, po Ugovorima s građanima za sufinanciranje asfaltiranja na području općine Marija Bistrica, te po drugim osnovama na dan 31.12.2025. god., ukupno iznose 213.352,48 eura, umanjeno za ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 59.943,20 EURA, što ukupno iznosi 153.409,28 eura.

I. Potraživanja za poreze (161):

| Rb. | OPIS POTRAŽIVANJA | IZNOS U EUR | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA | VRIJEDNOST PO ISPRAVKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Porez na kuće za odmor | 3.840,12 | 2.705,26 | 2.747,29 |
| 2. | Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine | 343,35 | 0,00 | 343,35 |
| 3. | Porez na javne površine | 4.014,57 | 341,50 | 3.256,02 |
| 4. | Porez na potrošnju | 3.671,06 | 0,00 |  |
| 5. | Porez na promet nekretnina | 9.748,68 | 0,00 | 9.748,68 |
| 6. | Porez na nekretnine | 26.182,45 | 0,00 | 26.182,45 |
| UKUPNO: |  | 47.800,23 | 3.046,76 | 44.753,47 |

II. Potraživanja za prihode od imovine (164):

| Rb. | OPIS POTRAŽIVANJA | IZNOS U EUR | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI | VRIJEDNOST PO ISPRAVKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potraživanja za dane koncesije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Najamnine za stanove | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 3. | Najamnine poslovni prostor | 7.766,60 | 0,00 | 7.766,60 |
| 4. | Najamnine štandovi | 253,08 | 0,00 | 253,08 |
| 5. | Naknada za korištenje odlagališta Tugonica | 648,75 | 0,00 | 648,85 |
| 6. | Tržni prostor | 20.956,05 | 8.659,90 | 18.734,43 |
| 7. | Prodaja s klupe po odobrenjima | 527,19 | 0,00 | 196,49 |
| 8. | Potraživanja za kamate po utuženju | 2.519,22 | 0,00 | 2.736,34 |
| 9. | Potraživanja za naknadu za nezakonito izgrađene zgrade | 2.266,81 | 0,00 | 2.666,81 |
| UKUPNO: |  | 34.937,75 | 8.659,90 | 26.277,85 |

III. POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE PO POSEBNIM PROPISIMA (165):

| Rb. | OPIS POTRAŽIVANJA | IZNOS U EUR | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI | VRIJEDNOST PO ISPRAVKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna naknada | 40.719,51 | 28.275,65 | 12.443,86 |
| 2. | Komunalni doprinos | 4.894,34 | 2.171,06 | 2.723,28 |
| 3. | Ceste | 45.925,61 | 0,00 | 45.925,61 |
| 4. | Troškovi ovrhe doprinos | 1,96 | 0,06 | 1,90 |
| UKUPNO: |  | 91.541,42 | 30.446,77 | 61.094,65 |

IV. Potraživanja za prihode od obavljanja vlastite djelatnosti (166):

| Rb. | OPIS POTRAŽIVANJA | IZNOS U EUR | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA | VRIJEDDNOST PO ISPRAVKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Utrošak vode Laz i Marija Bistrica | 23.869,49 | 0,00 | 23.869,49 |
| 2. | Grobna naknada | 23.765,08 | 17.789,83 | 5.975,25 |
| 3. | Ukopi - groblje Laz | 179,24 | 0,00 | 179,24 |
|  | Ukopi - groblje M. Bistrica | 1.703,94 | 0,00 | 1.703,94 |
| 5. | Nova grobna mjesta-groblje Marija Bistrica | 44.543,18 | 0,00 | 17.205,84 |
| 6. | Grobni okviri Laz | 126,59 | 0,00 | 126,59 |
| 7. | Grobni okviri Marija Bistrica | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| UKUPNO: |  | 94.298,77 | 17.789,83 | 76.508,94 |

Predlaže se otpis potraživanja zbog zastare i nemogućnosti naplate u ukupnom iznosu od                             26.882,98 eura od čega je dugovanje obveznika u iznosu 24.320,07 eura, a preplata 2.562,91 eura. Popis dužnika po naknadama je prilog ovom izvješću.

8. NEPODMIRENE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Na dan 31.12.2025. godine prema stanju pomoćne knjige ulaznih računa nepodmirene obveze iz 2025. i ranijih godina prema dobavljačima iznosile su 420.930,62 EUR, od čega je dospjelog dugovanja u iznosu od 13.192,49 EUR, a nedospjelo 407.738,13 EUR.

U nepodmirene obveze uključeni su i računi dobavljača koji su predani u Odsjek za financije i proračun do 15.01.2025. godine, a odnose se na isporučenu robu i usluge u 2025. godini.

9. OBVEZE PO KREDITU

Ukupne obveze za primljene kredite na dan 31.12.2025. godine iznose 817.090,47 EUR.

| Rb | VRSTA KREDITA | IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dugoročni kredit za izgradnju DV „Pušlek“ | 243,878,09 |
| 2. | Dugoročni kredi za zemljište D zona | 123.040,93 |
| 3. | Dugoročni kredit za izgradnju novog groblja i mrtvačnice | 326.363,73 |
| 4. | Dugoročni kredit za dogradnju i opremanje DV „Pušlek“ | 201.364,41 |
| UKUPNO |  | 894.647,16 |

10. OSTALE OBVEZE KOJE SU NASTALE U 2025. GODINI, A NISU PODMIRENE

| Rb. | OPIS OBVEZE | IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obveze prema zaposlenicima | 38.996,37 |
| 2. | Obveze za PDV | 4.009,45 |
| 3. | Naknade za rad predstavničkih tijela | 1.532,17 |
| 4. | Obveze za naplaćene tuđe prihode –drva, legalizac. | 2.184,80 |
| 5. | Obveze za predujmove, jamčevne pologe i tuđe prihode | 47.493,77 |
| 6. | Obveza za ugovor o djelu | 1.211,03 |
| 7. | Obveza za naplaćene tuđe prihode | -6.273,18 |
| UKUPNO: |  | 89.154,41 |

11.VANBILANČNA EVIDENCIJA

Ukupna izvan bilančna evidencija na dan 31.12.2025. iznosi 12.868.214,54 EUR

a sastoji se od slijedećih evidencija:

| Rb. | VANBILANČNA EVIDENCIJA | IZNOS U EUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tuđa imovina dobivena na korištenje | 190.262,41 |  |
| 2. | Instrumenti osiguranja plaćanja | 4.489.218,18 |  |
| 3. | Dane suglasnosti za kreditno zaduživanje | 8.188.733,95 |  |
|  | UKUPNO | 12.868.214,54 |  |

REKAPITULACIJA:

| Nefinancijska imovina | 10.503.962,00 |
| --- | --- |
| Financijska imovina | 2.450.846,56 |
| Novčana sredstva | 578.287,47 |
| Dionice | 662.447,67 |
| Potraživanja | 208.634,91 |
| Potraživanja za oročeni depozit | 1.000.000,00 |
| Potraživanja od zaposlenih, pretplata i ostalo | 1.476,51 |
| Obveze | 1.404.732,16 |
| Obveze prema dobavljačima | 420.930,62 |
| Obveze po kreditu | 894.647,16 |
| Ostale obveze | 89.154,41 |
| Izvan bilančna evidencija | 12.868.214,54 |

POSEBNI IZVJEŠTAJI

1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/2023), Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, a u skladu s člankom 24. Pravilnika Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe te iznos i datum isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe.

Sredstva za korištenje proračunske zalihe Proračuna Općine Marija Bistrica za 2025. godinu planirana su u Razdjelu 002 – Jedinstveni upravni odjel, pozicija R0035 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – TEKUĆA PRIČUVA u iznosu od 16.500,00 eura, a ista nisu utrošena. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine, kojih u 2025. godini nije bilo.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I USLUGA

U 2025. godini Općina Marija Bistrica nije sklopila nove ugovore za zaduživanje.

Postojeći dugoročni krediti:

- Dugoročni kredit za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića Pušlek iskorišten je u iznosu 464.529,83 eura s rokom otplate od 10 godina.

- Dugoročni kredit za rekonstrukciju i proširenje groblja u MB s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom iskorišten je u iznosu od 869.959,36 eura a rokom otplate od 10 godina.

- Dugoročni kredit za financiranje otkupa zemljišta u zoni javne i društvene namjene – D ZONA iskorišten je u iznosu od 191.400,23 eura s rokom otplate od 7 godina.

- Dugoročni kredit za dogradnju i opremanje dječjeg vrtića Pušlek iskorišten je u iznosu od 206.527,60 eura s rokom otplate od 10 godina.

| Primljeni zajmovi i otplata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stanje zajma 31.12.2024. |  | Primljeni zajmovi u tekućoj godini | Stanje zajma 31.12.2025. |
| Općina Marija Bistrica |  | Otplate glavnice |  |  |
| A1.Tuzemni kratkoročni zajmovi |  |  |  |  |
|  | - | - | 0,00 | 0,00 |
|  | - | - | - | - |
| UKUPNO POD A1. | - | - | - | - |
| A2. Tuzemni dugoročni zajmovi |  |  |  |  |
| 1. Zagrebačka banka Dječji vrtić - izgradnja | 290.331,09 | 46.453,00 | 0,00 | 243.878,09 |
| 2. Zagrebačka banka Groblje i mrtvačnica - izgradnja | 376.373,53 | 50.009,80 | - | 326.363,73 |
| 3. Zagrebačka banka - D ZONA zemljište | 150.385,85 | 27.342,92 | - | 123.042,93 |
| 4. Zagrebačka banka - Dječji vrtić - dogradnja i opremanje | - | 5.163,19 | 206.527,60 | 201.364,41 |
| UKUPNO POD A2. | 817.090,47 | 128.968,91 | 206.527,60 | 894.649,16 |
| SVEUKUPNO | 817.090,47 | 128.968,91 | 206.527,60 | 894.649,16 |

Pregled dospjelih kamata na zajmove na 31.12.2025.

| Pregled dospjelih kamata na zajmove |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Stanje 31.12.2024. | Kamate dospjele u tekućoj godini | Kamate plaćene u tekućoj godini | Stanje 31.12.2025. (2+3-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Kamate po primljenim tuzemnim zajmovima |  |  |  |  |
| 1.Zagrebačka banka - Dječji vrtić - dugoročni | 1.080,74 | 3.888,25 | 4.049,52 | 919,47 |
| 2.Zagrebačka banka - groblje i mrtvačnica dugoročni | 1.391,34 | 5.092,40 | 5.265,40 | 1.218,34 |
| 3. Zagrebačka banka - D ZONA zemljište dugoročni | 394,83 | 1.397,10 | 1.464,75 | 327,18 |
| 4.Zagrebačka banka - dječji vrtić dogradnja i opremanje dugoročni | - | 3.251,52 | 1.549,74 | 1.701,78 |
| UKUPNO | 2.866,91 | 13.629,27 | 12.329,41 | 4.166,77 |

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/2023), Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Izvještaj sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju te stanje obveza po danim jamstvima, iskazanih u izvanbilančanoj evidenciji, na početku i na kraju proračunske godine i stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine.

U prilogu je tabela o izdanim jamstvima odnosno danim suglasnostima za zaduživanje koja su evidentirana u izvanbilančnoj evidenciji Općine Marija Bistrica na dan 31.12.2025. godine. Dio je otplaćen u ranijim razdobljima ali nije isknjižen do 31.12.2025. g. isti će se isknjižiti u toku 2026. godine.

| 4. IZDANE SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | KLASA | SUBJEKT | IZNOS ZADUŽENJA (u EUR) | PROJEKT |  |
| 1. | Ugovor broj 5010629656 od 24.07.2017. | Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 398.168,43 | Dogradnja, adaptacija i opremanje građevine-upravne zgrade Zagorskog vodovoda |  |
| 2. | Ugovor broj 5010629656 od 24.07.2017. | Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 222.974,32 | Nabava radnih vozila i strojeva u svrhu obnove voznog i strojnog parka |  |
| 3. | Ugovor broj 3239224086 od 20.02.2015. | Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 1.572.765,27 | Rješavanje imovinsko pravnih poslova-prikupljanje i odvodnja otpadnih voda Aglomeracija Zabok i Zlatar |  |
| 4. | KLASA: 325-11/18-01/9, URBROJ:113/02-02-18-3 od 29.11.2018. | Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 4.087.862,50 | Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpad. voda, proširenje sustava odvodnje II Faza izgradnje pročišćivača u Kr. Toplicama |  |
| 5. | KLASA:325-11/22-01/1, URBROJ: 2140-22-02-22-3, od 23.2.2022. | Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 663.614,04 | Suglasnost za dugoročno kreditno zaduženje |  |
| 6. |  | Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 663.614,04 | Financiranje nabave teretnih i osobnih vozila, radnih strojeva i opreme |  |
| 7. | KLASA:053-02/18-01/217 URBROJ:2113/02-03-18-2 11.09.2018. | Lijepa Bistrica d.o.o. Marija Bistrica | 53.229,01 | Kupnja kanti za odlaganje miješanog komunalnog otpada, programsko rješenje - računalni program |  |
| 8. | KLASA: 403-07/21-01/1, URBROJ: 2113/02-02-21-2 od 17.02.2021. | Lijepa Bistrica d.o.o. Marija Bistrica | 235.804,49 | Izdavanje suglasnosti za financiranje putem financijskog lizinga |  |
| 9. | KLASA: 403-07/23-01/3, URBROJ: 2140-22-02-23-1, od 24.10.2023. | Lijepa Bistrica d.o.o. Marija Bistrica | 15.800,00 | Suglasnost za kreditno zaduženje za nabavu rabljenog, teretnog vozila |  |
| 10. | KLASA: 403-07/23-01/3, URBROJ: 2140-22-02-23-1, od 24.10.2023. | Lijepa Bistrica d.o.o. Marija Bistrica | 212.500,00 | Suglasnost za kreditno zaduženje za nabavu komunalnog vozila |  |
| 11. | KLASA: 403-07/22-01/1, URBROJ: 2140-22-01-22-1, od 07.06.2022. | Lijepa Bistrica d.o.o. Marija Bistrica | 9.312,73 | Suglasnost za kreditno zaduženje za nabavu rabljenog, teretnog vozila |  |
| 12. | KLASA: 403-07/20-01/3, URBROJ: 2113/02-02-20-1 od 15.12.2020. | Dječji Vrtić Pušlek Marija Bistrica | 53.089,12 | Suglasnost za kreditno zaduženje DV |  |
| UKUPNO |  |  | 8.188.733,95 |  |  |

5. POPIS SUDSKIH SPOROVA OPĆINE M. BISTRICA U TIJEKU

6. IZVJEŠTAJ O UTROŠKU EU SREDSTAVA

Općina Marija Bistrica je u 2025. godini primila sredstva iz EU fondova u iznosu od 395.755,11 eura.

Od čega je 32.917,22 eura kapitalna pomoć za izgradnju igrališta kod novog vrtića, te 362.837,89 eura kapitalna pomoć za projekt Dogradnje novog vrtića.

Sredstva EU Fondova su utrošena:

I. Projekt izrade izmjene dopune urbanističkog i prostornog plana Općine Marija Bistrica sufinanciran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. g.

- (3237) Utrošeno je 9.000,00 eura za UPU

- (3237) Utrošeno je 15.000,00 eura za PPU

II. Projekt Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Pušlek Marija Bistrica sufinanciran je iz Mehanizma za oporavak i otpornost (Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.)

- (4212) utrošeno je 202.561,23 eura za dogradnju DV Pušlek

- (5443) utrošeno je 5.163,19 eura za otplatu kredita dogradnja DV Pušlek

III. Projekt Izgradanja novog igrališta kod dječjeg vrtića Pušlek sufinanciran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u suradnji sa LAG Zelni bregi

- (4214) utrošeno je 26.584,28 eura na izgradnju dječjeg igrališta kod novog vrtića.

PRORAČUNSKI KORISNIK DV PUŠLEK MARIJA BISTRICA

Prihodi i rashodi Dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica za 2025. godinu planirani su Financijskim planom koji je usvojen 06. prosinca 2024. godine na 39. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica.

30. lipnja 2025. na 4. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica usvojena je 1. izmjena financijskog plana Dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica za 2025. godinu.

23. prosinca 2025. na 10. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica usvojena je 2. izmjena financijskog plana Dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica za 2025. godinu.

  - Sažetak Računa prihoda i rashoda,  sadrži ukupno izvršenje/ostvarenje za 2024. godinu, rebalans i tekući plan za 2025. godinu i prikaz izvršenja/ostvarenja za 2025. godinu. Također sadrži indeks izvršenja/ostvarenja za 2025. godinu u odnosu na izvršenje/ostvarenje 2024. godine i indeks izvršenja ostvarenja za 2025. godinu u odnosu na planirano za 2025. godinu.

Sažetak Računa prihoda i rashoda sadržava i podatak o prenesenom višku/manjku iz prethodne godine.

Kod Sažetka računa prihoda i rashoda prikazani su ukupni ostvareni prihodi i primici za 2025. godinu u iznosu od 1.004.963,71 eura, što je ostvarenje od 79,31% u odnosu na planirano za proračunsku godinu.

U usporedbi sa prethodnom 2024. godinom  kada su ukupni prihodi iznosili 788.754,88 eura, u 2025. godini prihodi su veći za 27.41%.

Ukupni ostvareni rashodi i izdaci za 2025. godinu iznose 1.063.082,08 eura te su ostvareni od 83,53 % u odnosu na planirano za proračunsku godinu.

U usporedbi sa prethodnom 2024. godinom kada su ukupni rashodi iznosili 786.346,87 eura, u 2025. godini rashodi su veći za 35.19%.

Povećanje i prihoda  i rashoda u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu proizašlo je uslijed otvaranja novih grupa u sklopu vrtića na adresi Stubička cesta 17C te je povećan broj upisane djece uslijed čega je došlo do novog zapošljavanja i povećanja svih ostalih tekućih troškova.

Kod Sažetka Računa zaduživanja/financiranja  prikazani su troškovi otplate kredita, ali samo za 2024. godinu jer je isti otplaćen do 31.03.2024. godine tako da u 2025. godini nema izdataka na toj stavci.

Kod podataka Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prikazan je višak poslovanja iz 2024. godine u iznosu 5.613,48 eura.

U 2025. godini ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 58.118,37 eura.

Prikazan manjak ostvaren je zbog promjene poslovanja vrtića, tj. od 01. listopada 2025. godine vrtić je u sustavu pune riznice te svoje poslovanje obavlja preko jedinstvenog računa Općine Marija Bistrica. Sukladno tome troškovi plaće djelatnika vrtića za prosinac knjiženi su sa 31.12.2025., a prihod za podmirenje tog istog troška knjižen je u siječnju 2026. u trenutku isplate te plaće.

Zbog prelaska vrtića od 01. listopada 2025. godine u sustav pune riznice, te poslovanja preko jedinstvenog računa Općine Marija Bistrica, žiro račun vrtića zatvoren je sa 30.09.2025. godine.

1.2. Račun prihoda i rashoda   sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji.

Prema ekonomskoj klasifikaciji i prihodi i rashodi iskazani su na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije. Ovom razradom omogućen je detaljniji  uvid ostvarenih i prihoda i rashoda.

Prema izvorima financiranja prihode za  pokriće troškova Dječji vrtić „Pušlek“ Marija Bistrica ostvaruje iz:

- 1.5. Općih prihoda i primitaka - Prihod iz nadležnog proračuna Općine Marija Bistrica -   prihod u 2025. godini iznosi 745.387,67 eura  i ostvaren je od 79,36% u odnosu na planirano za proračunsku godinu, odnosno povećan je za 31.56% u odnosu na prethodnu 2024. godinu kada je prihod iznosio 566.595,55 €

Prihod je namijenjen za pokriće troškova:

- plaća, doprinosa, naknade zaposlenima, materijalne rashode, opremu te ostale nespomenute rashoda poslovanja, planirano 929.200,00 eura, realizirano 798.844,05 eura

- programa predškole, planirano 10.000,00 eura, realizirano 3.819,08 eura

- 3.2. Vlastitih prihoda – Najam

-  u 2025. godini ostvaren je prihod od najma prostora od 1.082,32 eura

što je 83,26% u odnosu na planirano za proračunsku godinu, odnosno povećan je

za  10,88% u odnosu na prethodnu 2024. godinu kada je prihod iznosio 976,08 €

- prihodi su utrošeni za pokriće troškova nabave didaktike kako je i definirano

Pravilnikom o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda, planirano 1.300,00 eura,

realizirano 1.082,32 eura

- 4.4. Prihoda za posebne namjene – Uplate roditelja i ostali prihodi – Prihodi u 2025. godini iznose 243.084,06 eura i ostvareni su od 79,36 % u odnosu na planirano za proračunsku godinu, odnosno povećani su za 15,14 % u odnosu na prethodnu 2024. godinu kada su prihodi iznosili 211.119,76 €

Prihodi se sastoje od:

- uplate roditelja za sufinanciranje troškova vrtića, planirano 300.000,00 eura, realizirano 241.424,55 eura

- uplate roditelja za program predškole za potrošni materijal za odg. obr. rad planirano 800,00 eura, realizirano 65,00 eura

- ostalih prihoda  (uplata roditelja za trošak dječjih predstava, prijevoza na izlete djece, kamate Zagrebačke banke za novac na računu i sl.), planirano 5.501,00 eura, realizirano 1.594,51 eura

Prihodi su namijenjeni za pokriće troškova za:

- plaće, doprinose i ostale troškove za zaposlene, planirano 124.200,00 eura, realizirano 103.787,86 eura

- materijal, energiju, usluge održavanja i ostale rashode, planirano 179.115,00 eura, realizirano 133.300,36 eura

- opremu, planirano 8.600,00 eura, realizirano 7.776,25 eura

- 5.5. Pomoći – Pomoći iz proračuna koji nije nadležan – Prihodi iznose 15.089,66 euro i

ostvareni su od 84.77 % u odnosu na planirano za proračunsku godinu, odnosno

povećani su za  72,74% u odnosu na prethodnu 2024. godinu kada su prihodi iznosili

8.735,26 €, a sastoje se od prihoda:

- državnog proračuna, planirano 2.800,00 eura, realizirano 2.367,50 eura

- županijskog proračuna, planirano 500,00 eura, realizirano 0,00

- proračuna općine Gornja Stubica, planirano 11.500,00, realizirano  10.050,96 eura

- proračuna grada Zlatara, planirano 3.000,00, realizirano 2.671,20 eura

Prihodi su namijenjeni za pokriće troškova za:

- materijal, energiju, usluge, -  planirano 17.800,00 eura, realizirano 14.152,16 eura

- 6.2. Donacija  - Donacije su planirane u iznosu od 2.500,00 eura, a realizirane u iznosu od 320,00 eura, ostvarene su od 12,8 % u odnosu na planirano za proračunsku godinu, odnosno donacije su manje  75,91% u odnosu na   prethodnu 2024. godinu kada su donacije iznosile 1.328,20 €

Od ukupnih donacija, 140,00 euro dobiveno je u  didaktici u sklopu projekta „Promet nije šala ni opasnost mala; 180 eura je dobiveno u novcu te je isti utrošen za nabavu sitnog inventara kako je i planirano financijskim planom

Sučeljavanjem ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda po istim kategorijama izvora financiranja za 2025. godinu utvrđen je sljedeći financijski rezultat:

| Izvor financiranja | Prihodi | Rashodi | Financijski rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5. – Prihodi iz nadležnog proračuna – Općina Marija Bistrica | 745.387,67 | 802.663,13 | -57.275,46 |
| 3.2. -Najam | 1.082,32 | 1.082,32 | 0,00 |
| - -Prihodi od roditelja 4.4.- 922 - Preneseni višak iz prethodne 2024. godine Stanje 31.12.2025. | 243.084,06 | 244.864,47 | -1.780,41 5.613,48 3.833,07 |
| 5.5. – Prihodi iz proračuna koji nam nije nadležan | 15.089,66 | 14.152,16 | 937,50 |
| 6.2. - Donacije | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 922 – Stanje/Prijenos u sljedeće razdoblje | 1.004.963,71 | 1.063.082,08 | 52.504,89 |

Iz tabličnog prikaza vidljivo je:

1)   Ostvaren je manjak prihoda kod izvora financiranja 1.5. – Prihodi iz nadležnog proračuna. Kao što je već i ranije spomenuto do nastalog manjka je došlo zbog promjene poslovanja vrtića, tj. od 01. listopada 2025. godine vrtić je u sustavu pune riznice te su troškovi plaće  za prosinac knjiženi sa 31.12.2025., a prihod za podmirenje tog istog troška knjižen je u siječnju 2026.

2)   Kod izvora financiranja 3.2. – Najam – financijski rezultat je nula. Koliko je prihoda ostvareno, toliko je i utrošeno.

3)  Kod izvora financiranja 4.4. – Prihodi od roditelja za 2025. godinu ostvaren je manjak prihoda, međutim po tom izvoru financiranja prenesen je višak prihoda iz 2024. godine te je rezultat sa 31.12.2025. pozitivan

4)   Kod izvora financiranja – donacije - financijski rezultat je nula. Koliko je prihoda ostvareno, toliko je i utrošeno.

5)   Kod izvora financiranja 5.5. – Prihodi iz proračuna koji nam nije nadležan ostvaren je višak prihoda iz razloga uplate Državnog proračuna za financiranje javnih potreba  krajem godine te će se sredstva namjenski utrošiti početkom 2026. godine.

Ostvareni  manjak uključit će se u prvu izmjenu financijskog plana za 2026. godinu.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji prikazani su prema brojčanoj oznaci i nazivu funkcijske klasifikacije 091 – predškolsko i osnovno obrazovanja kako i propisuje članak 36. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

1.3. Račun financiranja sastoji se od primitaka od financijske imovine i zaduživanja  i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Primici i izdaci iskazuju se prema  ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Primitaka od financijske imovine i zaduživanja u 2025. godini nismo imali.

Također ni izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova u 2025. godini nismo imali obzirom da je kredit otplaćen do 31.03.2024. godine, i ti podaci za 2024. godinu su prikazani u obrascu  „Račun zaduživanja/financiranja“.

- Obrazloženje posebnog dijela Godišnjeg izvršenja financijskog plana

Dječji vrtić u svom osnovnom programu provodi desetosatni program odgoja, obrazovanja i skrbi za djecu od prve godine do polaska u osnovnu školu.

Ukupni rashodi za provođenje osnovnog desetosatnog programa za 2025. g. iznose 1.059.000,00 eura i ostvareni su od 84,03 % u odnosu na planirano za proračunsku godinu.

Osim osnovnog desetosatnog programa vrtić provodi i  program predškole za svu djecu sa svog područja u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena ni jednim drugim oblikom  predškolskog odgoja.

Ukupni rashodi za provođenje programa predškole za 2025. godinu iznose 4.082,08 eura i ostvareni su od 32,66 % u odnosu na planirano za proračunsku godinu. Navedeni troškovi odnose se na razdoblje od 01.01.2025. do 31.08.2025. jer se u tom razdoblju  program predškole provodio odvojeno od redovnog desetosatnog programa.

Za razdoblje od 01.09.2025.  do 31.12.2025. djeca obveznici predškole uključena su u redovni program vrtića tri puta tjedno te za to razdoblje nismo evidentirali odvojeno  troškove za provođenje tog programa obzirom da su djeca uključena u redovni program.

Planiranim i realiziranim sredstvima smo zadovoljili sve tekuće potrebe, pa možemo reći da se sada vidi jedan nad standard u opremanju soba dnevnih boravaka za djecu ali i ostalih tehničkih prostorija.

Ove financijske godine sve odgojno - obrazovne skupine su dodatno opremljene novom

didaktikom i slikovnicama. Redovito je nabavljan potrošni materijal za odgojno obrazovni rad.

Također je kupljeno dosta informatičke opreme i programa kako za rad odgojitelja ali i za uredske prostore (stolna računala, laptopi, projektor, CD prijemnici i sl.).

Također, dosta sredstava uloženo je u stručno usavršavanje odgojno obrazovnih djelatnika ali i računovođe radi prelaska na riznicu.

Što se pak tehničkog djela tiče nabavljeno je nešto namještaja, usisavači, stolni i štapni mikser za kuhinju, te je uvedena i klima u prostorije kuhinje. Nabavljena je i nova profesionalna perilica rublja.

Ulagano je i u sitni inventar kao što je kupnja suncobrana za igralište, glačala i sl.

Posebni izvještaj o Godišnjem izvršenju financijskog plana sadrži:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Dječji vrtić „Pušlek“ Marija Bistrica u 2025. godini nije se zaduživao ni na domaćem ni na stranom tržištu novca i kapitala.

- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Dječji vrtić „Pušlek“ Marija Bistrica u 2025. godini nije koristio sredstva fondova Europske unije.

- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Dječji vrtić „Pušlek“ Marija Bistrica u 2025. godini nije davao zajmove i nema potraživanja po istom.

- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Sa 31.12.2025. Dječji vrtić „Pušlek“ Marija Bistrica nema evidentiranih dospjelih obveza, ni sudskih sporova, samim time ni potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Stanje nedospjelih obveza iznosi 91.326,80 eura, a odnosi se na:

- obveze za zaposlene, obvezu za naknadu zbog nezapošljavanja invalidnih osoba, sveukupno 82.715,24 eura, a dospijeće je u siječnju 2026. g.

- obveze za materijalne rashode, ukupno 8.611,56, dospijeće u siječnju 2026. g.

Pregled nedospjelih obveza sa 31.12.2025. prema dobavljačima:

| Hep opskrba d.o.o. - Zagreb | 145,14 € |
| --- | --- |
| Hep elektra d.o.o. - Zagreb | 480,78 € |
| Hrvatski telekom d.d. - Zagreb | 110,41 € |
| Španmes, obrt za prer. I trg. mesa | 24,57 € |
| Osnovna škola Marija Bistrica – Marija Bistrica | 1.645,72 € |
| Plin Konjščina d.o.o. - Konjščina | 1.322,99 € |
| Zajednički obrt „Bio zrno“ - Marija Bistrica | 693,31 € |
| Zavod za javno zdravstvo KZŽ - Zlatar | 43,80 € |
| Zagorska vatrogasna postrojba - Zabok | 97,91 € |
| Lijepa Bistrica d.o.o. – Marija Bistrica | 140,23 € |
| Gastro tehno d.o.o. | 527,28 € |
| Trgovina Krk d.d. - Malinska | 2.995,57 € |
| Marodi d.o.o. | 374,40 € |
| HP – Hrvatska pošta d.d. | 9,45 € |

Stanje potraživanja sa 31.12.2025. iznosi 30.320,62 eura, a odnosi se na potraživanje od roditelja  28.921,90 eura te potraživanja iz proračuna koji nam nije nadležan  1.398,72 eura.

Od ukupnog potraživanje od roditelja (28.921,90 eura)  nedospjelo je 23.639,78 eura a odnosi se na potraživanje za prosinac 2025. godine čije je dospijeće u siječnju 2026. godine.

Stanje dospjelih potraživanja od roditelja iznosi 5.282,12 eura.  (ispis otvorenih stavaka roditelja je u prilogu obrazloženja).

Sa 31.12.2025. evidentirano je i potraživanje za refundaciju bolovanja na teret HZZO u iznosu od 1.431,37 eura.

PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA

Obrazloženje  godišnjeg  izvještaja  o  izvršenju  financijskog  plana  za  2025. godinu.

Godišnji  izvještaj o  izvršenju financijskog  plana sadrži  slijedeće  propisane  elemente:

1.Opći  dio  izvršenja  financijskog  plana

2.Posebni  dio izvršenja  financijskog  plana

3.Posebne  izvještaje.

1.Opći  dio  izvršenja financijskog  plana  sadrži :

1.1 Sažetak Računa  prihoda  i  rashoda

1.2. Račun prihoda  i  rashoda

2.Posebni  dio izvršenja financijskog  plana

Izvještaj po  programskoj  klasifikaciji prikazuje  rashode  i  izdatke po  izvorima  financiranja  i  ekonomskoj  klasifikaciji  raspoređeno  po  programima.

3.Posebni  izvještaji

  - Sažetak Računa  prihoda  i  rashoda  sadrži  ukupno ostvarene prihode i  primitke za  2025. godinu  u  iznosu  od  111.022,89  eura  što  je  više  za  2,4 %  od  planiranih  108.377,00 eura  za  2025. a razlog  povećanja  prihoda   su    troškovi  povećani  za  nabavu  knjiga, održavanje  web  stranice, odvoz  smeća, troškovi  telefona, za nabavu  projektora  i  stolica. U  2024. ostvareni  su  prihodi u iznosu od  89.122,94 eura  a  u  2025. su  veći za  24,6 %.

Ukupno  ostvareni  rashodi  i  izdaci  za  2025. iznose   105.113,72 eura  što  je  97,0% u  odnosu  na  planirano. Rashodi  u  2024. iznose  89.317,78 eura a u  2025. godini su za  17,7 % veći. Razlog  povećanja  prihoda  i  rashoda  u  2025. je  u  povećanju  troškova  plaća a i nabave roba i usluga.

Iz  2024. godine je  u  2025. prenesen manjak od 5.235,42 eura koji je nastao zbog nabave knjižne  građe za koju je raspisan natječaj za dodjelu sredstava, no nije realiziran, pa se pokriva  manjak  u  2025. godini.

Rezultat poslovanja u 2025. godini je višak u iznosu od 478,91 eura.

Žiro račun je zatvoren sa 30.09.2025. zbog prelaska u sustav pune riznice i poslovanje je preko  jedinstvenog  računa Općine Marija  Bistrica.

1.2 Račun prihoda i rashoda

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji. Prema ekonomskoj klasifikaciji prihodi i rashodi iskazani  su na nivou razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije i tako je omogućen  detaljan uvid u ostvarene prihode i rashode.

2.Posebni dio izvršenja financijskog plana

Prema  izvorima  financiranja  prihodi  se  ostvaruju   iz  :

1.5. Općih prihoda i primitaka iz proračuna Općine M. Bistrica a iznosi 94.860,89 eura što je u odnosu  na plan 3,5 % više, a u odnosu na 2024. je povećan za 30,3% kada je bio 78.787,12 eura.

Ovaj prihod je namijenjen za plaće, doprinose i naknade zaposlenima, materijalne rashode, dio opreme i knjižne građe te ostale nespomenute i nepredviđene rashode poslovanja.

4.5. Prihodi od članarina planirani su od 500,00 eura a  ostvareno je 512,00 eura, što je za 2,4 % više  od plana.

5.6. Prihodi od donacija iz  Ministarstva kulture i iz županijskog proračuna

-za nabavu knjižne građe i za nabavu opreme (dio projektora) i  stolice, dio za recital Željka Boc sveukupno planirano 15.700,00 eura a izvršeno je 15.100,00 eura odnosno 96,17 % u od planiranog.

6.4. Prihodi od donacija trgovačkih društava za recital Željka Boc

-planirano 550,00 eura što je i izvršeno.

Cjelokupan program knjižnice je Promicanje kulture i u rashodima je planirano 108.377,00 eura, a realizirano je 105.113,62 eura.

Aktivnost Djelatnost knjižnice – planirano 87.477,00 eura, realizirano je 84.838,06 eura ili 96,98%.

Aktivnost Manifestacije – planirano je 5.300,00 eura, a realizirano je 4.238,42 eura ili 79,97%.

Aktivnost Nabava knjiga – planirano je 15.600,00 eura, a realizirano je 16.037,14 eura ili 102,80%

3. Posebni izvještaj

*Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala:

-nije bilo zaduživanja.

*-Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije -nije  korišteno.

*izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima -nije bilo.

*Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih  sporova.

-Sudskih sporova nema.

Stanje  nedospjelih  obveza  sa  31.12.2025.  iznose  =6.271,13 eura a odnose se na plaće radnica za  12/2025 u  iznosu od 5.892,43 eura i 378,70 eura za obveze prema dobavljačima.

Predsjednik Općinskog vijeća

Teodor Švaljek, ing.